|  | UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA CARRERA DE LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS |
| --- | --- |

SISTEMA MULTIPLATAFORMA DE HISTORIA CLÍNICA PERSONAL PARA ANDROID Y WEB, ASISTIDO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA REVISIÓN DE INFORMACIÓN DE SALUD

PROYECTO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

POSTULANTE: DAVID ABDUL ACHÁ GANDARILLAS

TUTOR: MAGALY GÓMEZ UGARTE

Cochabamba – Bolivia
2026

AGRADECIMIENTO

Expreso mi agradecimiento a la Universidad Privada del Valle y a los docentes de la carrera de Ingeniería de Sistemas Informáticos por la formación recibida a lo largo de la carrera.

De manera especial, agradezco a la tutora Magaly Gómez Ugarte por la orientación metodológica y académica brindada durante la formulación y desarrollo del proyecto.

Asimismo, agradezco a las personas que confiaron en mí durante estos años. Agradezco a mi jefe, José Gutiérrez, por darme la oportunidad y apoyarme incluso en momentos en los que mi rendimiento no fue el mejor; a mi pareja actual, Mariel Vargas, quien siempre me motivó y me permitió desarrollarme en plenitud; y a mis padres.

RESUMEN

El presente proyecto de grado plantea el desarrollo de Clinia, un sistema multiplataforma de historia clínica personal para Android y web, orientado a centralizar, organizar y consultar longitudinalmente información de salud administrada por el propio usuario. La propuesta responde a la fragmentación de antecedentes, documentos, resultados y tratamientos que pueden quedar distribuidos entre diferentes instituciones, formatos físicos y archivos digitales. Clinia permitirá gestionar perfiles propios y dependientes, registrar antecedentes y eventos de salud, adjuntar documentos clínicos, consultar una línea de tiempo y localizar información mediante búsqueda y filtros. Como componente complementario, incorporará una funcionalidad de inteligencia artificial que trabajará únicamente con información seleccionada por el usuario para generar resúmenes no diagnósticos y señalar posibles datos incompletos o contradictorios. La solución se estructura con React Native y React Native Web en la capa cliente, Node.js y Express.js en el backend, MySQL para datos estructurados, almacenamiento privado para archivos y un adaptador de integración con la API de DeepSeek. El desarrollo se organizará mediante Kanban y la validación combinará pruebas funcionales, de integración, seguridad, rendimiento, accesibilidad y usabilidad, además de una rúbrica específica para las salidas de inteligencia artificial. Para la versión web se utilizará Google Lighthouse desde Chrome DevTools como evidencia de rendimiento y Mozilla HTTP Observatory para revisar la configuración y cabeceras de seguridad del dominio https://www.clinia.win/. La investigación adopta un enfoque mixto, aplicado y descriptivo; contempla un mínimo de 25 usuarios potenciales seleccionados por conveniencia y entre 5 y 8 profesionales de salud seleccionados de forma intencional. Los resultados se analizarán de manera descriptiva mediante métricas cuantificables y hallazgos cualitativos, sin atribuir eficacia clínica.

Palabras clave: historia clínica personal, salud digital, aplicación multiplataforma, inteligencia artificial, React Native, seguridad, usabilidad, trazabilidad.

ABSTRACT

This degree project proposes the development of Clinia, a cross-platform personal health record system for Android and the web, aimed at centralizing, organizing and longitudinally consulting health information managed by the user. The proposal addresses the fragmentation of medical history, documents, laboratory results and treatments that may remain distributed across different institutions, physical formats and digital files. Clinia will support personal and dependent profiles, health events and history, clinical document storage, a chronological timeline, and search and filtering mechanisms. As a complementary component, an artificial intelligence function will process only information explicitly selected by the user in order to generate non-diagnostic summaries and point out potentially incomplete or contradictory data. The solution is structured with React Native and React Native Web on the client side, Node.js and Express.js for the backend, MySQL for structured data, private object storage for documents, and an adapter for the DeepSeek API. Development will be managed through Kanban, while validation will include functional, integration, security, performance, accessibility and usability testing, together with a specific rubric for artificial intelligence outputs. For the web version, Google Lighthouse in Chrome DevTools will be used to generate performance evidence, while Mozilla HTTP Observatory will be used to review HTTP security configuration and headers for https://www.clinia.win/. The research follows a mixed, applied and descriptive approach, considering a minimum of 25 potential users selected by convenience and between 5 and 8 health professionals selected intentionally. Results will be analyzed descriptively through quantifiable metrics and qualitative findings, without claiming clinical effectiveness.

Keywords: personal health record, digital health, cross-platform application, artificial intelligence, React Native, security, usability, traceability.

ÍNDICE DE CONTENIDO

MARCO INTRODUCTORIO	1

INTRODUCCIÓN	1

ANTECEDENTES	2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	4

JUSTIFICACIÓN	4

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA	4

JUSTIFICACIÓN SOCIAL	5

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA	5

OBJETIVOS	6

OBJETIVO GENERAL	6

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6

ALCANCE	6

LÍMITES	7

METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE	8

TECNOLOGÍAS DE DESARROLLO	9

METODOLOGÍA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN	9

ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN	9

TIPO DE INVESTIGACIÓN	9

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN	10

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN	11

HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN	13

FUENTES DE INFORMACIÓN	13

POBLACIÓN Y MUESTRA	13

CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL	15

1.1 ESTADO DEL ARTE	16

1.1.1 Antecedentes sobre historias clínicas personales y PHR	16

1.1.2 Salud digital e interoperabilidad	16

1.1.3 Inteligencia artificial aplicada a la revisión de información de salud	16

1.1.4 Oportunidad de aplicación en el contexto del proyecto	17

1.2 MARCO CONCEPTUAL	17

1.2.1 Historia clínica personal y Personal Health Record	17

1.2.2 Historia clínica longitudinal	17

1.2.3 Salud digital	17

1.2.4 Interoperabilidad y HL7 FHIR	18

1.2.5 Medicina preventiva y apoyo informativo	18

1.2.6 Inteligencia artificial y modelos de lenguaje	18

1.2.7 Privacidad, seguridad y trazabilidad	18

1.3 MARCO TÉCNICO	18

1.3.1 React Native y React Native Web	18

1.3.2 Node.js y Express.js	19

1.3.3 MySQL	19

1.3.4 Almacenamiento privado de archivos	19

1.3.5 API de DeepSeek	19

1.3.6 Git, GitHub, Figma y Postman	19

1.4 MARCO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	20

1.4.1 Kanban	20

1.4.2 Arquitectura cliente-servidor	20

1.4.3 Modelo de datos y API	20

1.4.4 Seguridad y trazabilidad	20

1.5 MARCO DE CALIDAD	21

1.5.1 Pruebas funcionales e integración	21

1.5.2 Seguridad, rendimiento y compatibilidad	21

1.5.3 Accesibilidad y usabilidad	21

1.6 MARCO DE EVALUACIÓN	21

1.6.1 System Usability Scale	21

1.6.2 Evaluación de salidas de inteligencia artificial	21

CAPÍTULO II. INGENIERÍA DEL PROYECTO	23

2.1 CONTEXTO, ACTORES Y REGLAS DEL SISTEMA	24

2.2 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS	24

2.2.1 Requerimientos funcionales	24

2.2.2 Requerimientos no funcionales	25

2.3 MODELO DE CASOS DE USO	26

2.3.1 Casos de uso principales	27

2.4 ARQUITECTURA DEL SISTEMA	30

2.4.1 Arquitectura general	30

2.4.2 Componentes y despliegue	30

2.5 DISEÑO DE DATOS	31

2.5.1 Modelo relacional	31

2.5.2 Diccionario de datos	32

2.6 DISEÑO DE INTERACCIÓN Y EXPERIENCIA DE USUARIO	33

2.7 SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y TRAZABILIDAD	34

2.8 DESARROLLO E INTEGRACIÓN	34

CAPÍTULO III. PRUEBAS Y CALIDAD DE SOFTWARE	39

3.1 PLAN DE PRUEBAS	40

3.2 PRUEBAS FUNCIONALES	40

3.3 PRUEBAS DE INTEGRACIÓN	41

3.4 PRUEBAS DE SEGURIDAD	41

3.5 PRUEBAS DE RENDIMIENTO Y COMPATIBILIDAD	41

3.6 PRUEBAS DE ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD	42

3.7 EVALUACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL	42

3.8 MATRIZ DE TRAZABILIDAD Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	43

CAPÍTULO IV. ESTIMACIÓN DE COSTOS Y PLANIFICACIÓN	45

4.1 RECURSOS DEL PROYECTO	46

4.2 COSTO DEL PERSONAL	46

4.3 COSTOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	46

4.4 COSTOS DE INVESTIGACIÓN Y PRUEBAS	47

4.5 COSTO TOTAL ESTIMADO	47

4.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	47

4.7 VIABILIDAD DEL PROYECTO	48

CONCLUSIONES	50

RECOMENDACIONES	50

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	52

APÉNDICES	55

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Árbol de problemas sobre la fragmentación de la información médica personal	3

Figura 1.1. Flujo de trabajo Kanban adaptado al proyecto	8

Figura 2.1. Diagrama general de casos de uso	26

Figura 2.2. Arquitectura general del sistema	30

Figura 2.3. Diagrama de componentes	31

Figura 2.4. Diagrama de despliegue	31

Figura 2.5. Modelo relacional conceptual	32

Figura 2.6. Mapa de navegación principal	33

Figura 2.7. Flujo de seguridad de una solicitud	34

Figura 2.8. Secuencia simplificada de autenticación	35

Figura 2.9. Secuencia de registro de evento de salud	36

Figura 2.10. Secuencia de carga de documento clínico	37

Figura 2.11. Secuencia de revisión asistida por inteligencia artificial	38

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Instrumentos, aspectos evaluados y procedimiento de análisis	11

Tabla 2.1. Reglas generales del sistema	24

Tabla 2.2. Requerimientos funcionales de autenticación y perfiles	24

Tabla 2.3. Requerimientos funcionales de historia longitudinal	24

Tabla 2.4. Requerimientos funcionales de documentos, búsqueda e inteligencia artificial	25

Tabla 2.5. Requerimientos no funcionales	25

Tabla 2.6. Caso de uso CU-01 Autenticarse	27

Tabla 2.7. Caso de uso CU-02 Gestionar perfil propio	27

Tabla 2.8. Caso de uso CU-03 Gestionar perfil dependiente	27

Tabla 2.9. Caso de uso CU-04 Registrar evento de salud	27

Tabla 2.10. Caso de uso CU-05 Gestionar antecedentes y medicamentos	28

Tabla 2.11. Caso de uso CU-06 Registrar resultado de laboratorio	28

Tabla 2.12. Caso de uso CU-07 Gestionar documento clínico	28

Tabla 2.13. Caso de uso CU-08 Consultar línea de tiempo	28

Tabla 2.14. Caso de uso CU-09 Buscar y filtrar información	29

Tabla 2.15. Caso de uso CU-10 Generar vista estructurada	29

Tabla 2.16. Caso de uso CU-11 Solicitar revisión asistida por IA	29

Tabla 2.17. Caso de uso CU-12 Consultar trazabilidad	29

Tabla 2.18. Entidades principales del modelo de datos	32

Tabla 2.19. Controles de seguridad y privacidad	34

Tabla 2.20. Endpoints principales de la API	34

Tabla 3.1. Casos de prueba funcionales	40

Tabla 3.2. Casos de prueba de integración	41

Tabla 3.3. Casos de prueba de seguridad	41

Tabla 3.4. Casos de prueba de rendimiento y compatibilidad	41

Tabla 3.5. Criterios de accesibilidad y usabilidad	42

Tabla 3.6. Rúbrica de evaluación de salidas de IA	43

Tabla 3.7. Matriz de trazabilidad entre objetivos, requisitos y pruebas	43

Tabla 4.1. Recursos del proyecto	46

Tabla 4.2. Costo estimado del personal	46

Tabla 4.3. Costos estimados de infraestructura y servicios	46

Tabla 4.4. Costos de investigación y pruebas	47

Tabla 4.5. Costo total estimado	47

Tabla 4.6. Cronograma de actividades	47

LISTA DE SIGLAS Y ABREVIATURAS

| Sigla | Significado |
| --- | --- |
| API | Application Programming Interface / Interfaz de Programación de Aplicaciones |
| ASVS | Application Security Verification Standard |
| FHIR | Fast Healthcare Interoperability Resources |
| HL7 | Health Level Seven International |
| HTTPS | Hypertext Transfer Protocol Secure |
| IA | Inteligencia Artificial |
| JSON | JavaScript Object Notation |
| LLM | Large Language Model / Modelo de lenguaje de gran escala |
| OWASP | Open Worldwide Application Security Project |
| PHR | Personal Health Record |
| SUS | System Usability Scale |
| TLS | Transport Layer Security |
| UML | Unified Modeling Language |
| WCAG | Web Content Accessibility Guidelines |

MARCO INTRODUCTORIO

# INTRODUCCIÓN

La transformación digital de la salud ha incrementado la capacidad de registrar, consultar y compartir información relacionada con el bienestar de las personas. La estrategia global de salud digital de la Organización Mundial de la Salud destaca que el valor de estas tecnologías depende de su integración con procesos de atención, gobernanza de datos, seguridad y necesidades reales de los usuarios  (World Health Organization, 2025). En este contexto, disponer de información médica organizada a lo largo del tiempo resulta relevante porque una misma persona puede recibir atención en hospitales, clínicas, laboratorios, centros de diagnóstico y consultorios diferentes durante distintas etapas de su vida.

A pesar de la expansión de los sistemas digitales, la información médica personal puede permanecer distribuida entre historias clínicas institucionales, resultados impresos, archivos PDF, imágenes, recetas, carnets de vacunación y datos recordados por el propio paciente. Esta fragmentación dificulta reconstruir con rapidez una visión longitudinal del estado de salud y puede ocasionar que antecedentes, tratamientos o resultados previos no estén disponibles en una nueva consulta. Los registros personales de salud o Personal Health Records se plantean precisamente como herramientas orientadas a que la persona pueda acceder, administrar y complementar información relevante para su cuidado  (Tang, Ash, Bates, Overhage, & Sands, 2006).

El proyecto propone Clinia, una aplicación multiplataforma para Android y web que permita registrar cronológicamente consultas, diagnósticos declarados, tratamientos, medicamentos, alergias, vacunas, cirugías, antecedentes familiares, resultados de laboratorio y documentos clínicos. La información se organizará mediante una línea de tiempo, búsqueda, filtros y vistas estructuradas, de forma que el usuario pueda localizar antecedentes y preparar información relevante antes de una atención médica. Para menores de edad, personas de la tercera edad u otros perfiles dependientes, se contemplará la administración del registro por parte de un representante autorizado.

Como componente complementario, la plataforma incorporará herramientas de inteligencia artificial que operarán solamente sobre información seleccionada o autorizada por el usuario. Su función se limitará a generar resúmenes no diagnósticos y señalar posibles datos incompletos o contradictorios dentro del registro. La salida no establecerá factores de riesgo, no prescribirá tratamientos, no recomendará estudios y no reemplazará la evaluación clínica. Las guías de gobernanza de IA en salud resaltan la necesidad de transparencia, supervisión humana y protección de datos para reducir interpretaciones inadecuadas  (World Health Organization, 2021).

La solución se implementará con React Native y React Native Web para las interfaces Android y web, Node.js con Express.js para el backend, MySQL como base de datos relacional, almacenamiento privado de objetos para documentos y una integración desacoplada con la API de DeepSeek. El trabajo de desarrollo se gestionará mediante Kanban, priorizando entregas incrementales, criterios de aceptación verificables y limitación del trabajo en progreso.

# ANTECEDENTES

La evolución de la salud digital ha impulsado la sustitución progresiva de registros exclusivamente físicos por sistemas capaces de almacenar y consultar información clínica de manera electrónica. Sin embargo, gran parte de estas soluciones se orienta a las necesidades de cada institución y no necesariamente a la construcción de un historial controlado por la propia persona. Los PHR surgieron como una alternativa para que el individuo reúna y administre información procedente de fuentes diferentes  (Tang, Ash, Bates, Overhage, & Sands, 2006).

En la práctica, una persona puede atenderse en múltiples centros de salud a lo largo de su vida. Los antecedentes pueden quedar repartidos entre plataformas institucionales, resultados impresos, fotografías de documentos, archivos digitales y registros personales. Esta dispersión dificulta disponer de una visión longitudinal. Estándares como HL7 FHIR buscan facilitar el intercambio estructurado entre sistemas  (HL7 International, 2023), pero la existencia del estándar no implica que el usuario posea automáticamente un repositorio personal único, organizado y accesible.

La incorporación de modelos de lenguaje abre posibilidades para resumir información extensa y apoyar procesos de revisión. No obstante, en salud estas capacidades exigen límites explícitos porque una respuesta lingüísticamente coherente puede ser incorrecta o incompleta. Por ello, el proyecto delimita la IA como mecanismo informativo complementario, subordinado al control del usuario y sin funciones diagnósticas o terapéuticas.

# PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad, una persona puede recibir atención en diferentes instituciones y conservar simultáneamente documentos médicos en formatos físicos y digitales. Cada fuente mantiene una parte del historial y no necesariamente existe un registro personal único que relacione consultas, medicamentos, diagnósticos, análisis y otros eventos ocurridos fuera de una institución. Esta situación obliga al usuario a buscar datos en varios lugares o a reconstruir antecedentes a partir de su memoria cuando necesita explicar su evolución de salud en una nueva consulta.

Entre las causas principales se encuentran la ausencia de una herramienta personal centralizada, la diversidad de formatos en los que se entregan los resultados, el registro cronológico irregular y la falta de mecanismos para vincular antecedentes con eventos posteriores. Como consecuencia, localizar información antigua puede requerir tiempo, pueden omitirse antecedentes relevantes y se reduce la capacidad de observar tendencias a lo largo del tiempo. El problema se relaciona, por tanto, con convertir datos dispersos en información organizada, trazable, consultable y útil para el seguimiento de la salud.

El problema se delimita al desarrollo y validación académica de un prototipo multiplataforma para Android y web dirigido a usuarios de Cochabamba que administran información de salud propia o de un dependiente. El sistema no reemplazará la historia clínica oficial de una institución ni realizará interoperabilidad automática con hospitales o laboratorios en la primera versión. La inteligencia artificial se tratará como apoyo informativo no diagnóstico y se evaluará preferentemente con datos ficticios, sintéticos o seudonimizados.

Figura 1. Árbol de problemas sobre la fragmentación de la información médica personal

Fuente: Elaboración propia, 2026

## FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo centralizar, organizar y consultar la información de salud personal de manera longitudinal, segura y accesible, incorporando herramientas de inteligencia artificial para apoyar la revisión de información seleccionada por el usuario sin sustituir la evaluación de un profesional de salud?

# JUSTIFICACIÓN

La propuesta se justifica por la necesidad de disponer de una herramienta personal que reduzca la dispersión de información, preserve la trazabilidad de los registros y facilite su consulta. El proyecto no pretende sustituir sistemas clínicos institucionales, sino cubrir una necesidad complementaria: que el titular pueda reunir y organizar su información de salud bajo su propio control y utilizarla de manera comprensible cuando sea necesario.

## JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

La propuesta es técnicamente viable porque se apoya en una arquitectura cliente-servidor multiplataforma y en tecnologías con documentación amplia para autenticación, persistencia de datos, validación de entradas y construcción de interfaces. React Native, complementado con React Native Web, permitirá desarrollar una solución para Android y navegadores web a partir de una base de código ampliamente compartida, adaptando la interfaz a las características de cada plataforma  (React Native Documentation, 2026). Node.js con Express.js se utilizará para implementar la API y la lógica del servidor, mientras que MySQL gestionará la información estructurada del sistema  (Node.js Documentation, 2026). Los documentos clínicos se mantendrán fuera de la base de datos transaccional en almacenamiento privado, conservando metadatos y permisos dentro del sistema.

La protección de la información constituye un requisito transversal debido a la sensibilidad de los datos de salud. El diseño contemplará autenticación, autorización por recurso, validación de archivos, cifrado en tránsito, manejo seguro de secretos, trazabilidad de acciones y controles basados en buenas prácticas de seguridad de aplicaciones y APIs  (OWASP Application Security Verification Standard (ASVS) 5.0.0, 2025). La integración de inteligencia artificial mediante API se realizará exclusivamente desde el backend mediante un adaptador que reduzca los datos enviados, registre la finalidad del análisis y permita sustituir el proveedor si cambian las condiciones técnicas o de disponibilidad.

## JUSTIFICACIÓN SOCIAL

La centralización de información médica personal puede favorecer que las personas comprendan y organicen mejor sus antecedentes, especialmente cuando han recibido atención en diferentes instituciones. Disponer de una línea de tiempo, documentos vinculados y resúmenes seleccionables puede facilitar la comunicación del paciente con profesionales de salud y disminuir la dependencia exclusiva de la memoria al explicar tratamientos, alergias, procedimientos o resultados previos. El beneficio social esperado se relaciona con mayor continuidad informativa y participación del usuario en el cuidado de su propia información.

El componente de inteligencia artificial busca aportar a la prevención desde una perspectiva responsable, generando señales informativas que motiven revisión profesional cuando existan datos relevantes. Debido a que los modelos de IA pueden producir errores, omisiones o respuestas plausibles pero incorrectas, la plataforma mostrará límites explícitos y evitará presentar sus salidas como decisiones clínicas  (Ethics and governance of artificial intelligence for health: Guidance on large multi-modal models, 2025). De esta manera, la propuesta pretende combinar utilidad tecnológica con precauciones que reduzcan interpretaciones inadecuadas y promuevan el uso informado del sistema.

## JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

El proyecto puede desarrollarse con una inversión inicial moderada porque gran parte de las herramientas de programación, control de versiones, diseño y pruebas dispone de planes gratuitos, comunitarios o académicos. Los costos variables se concentrarán principalmente en infraestructura de alojamiento, almacenamiento de archivos, base de datos y consumo de la API de inteligencia artificial. Durante la etapa académica se utilizarán volúmenes reducidos de información y ambientes de prueba, lo que permitirá controlar el gasto y evaluar alternativas antes de un eventual despliegue de mayor escala.

La arquitectura desacoplada también favorece la sostenibilidad económica, ya que permite cambiar proveedores de almacenamiento o inteligencia artificial sin reconstruir toda la aplicación. Durante la fase académica, el prototipo se ofrecerá sin costo únicamente a los participantes de la evaluación; sus costos serán cubiertos por los recursos definidos para el proyecto y por el uso de ambientes de prueba de bajo volumen. No se plantea el prototipo como un servicio público permanente ni se define una modalidad comercial en esta etapa. La estimación de costos incluirá dominio, hospedaje, copias de seguridad, almacenamiento, consumo de API y mantenimiento, y documentará escenarios de crecimiento para una futura decisión de sostenibilidad antes de cualquier despliegue masivo.

# OBJETIVOS

## OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una aplicación multiplataforma para Android y web de historia clínica personal que permita centralizar, organizar y consultar longitudinalmente la información de salud del usuario, incorporando herramientas de inteligencia artificial para apoyar la revisión de información seleccionada, sin sustituir la evaluación y el criterio de un profesional de la salud.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Implementar mecanismos de autenticación y control de acceso para la gestión de perfiles propios y dependientes.

• Implementar el registro y consulta longitudinal de antecedentes de salud personales y eventos clínicos para organizar la información del usuario por fechas y categorías.

• Implementar una línea de tiempo para la visualización cronológica, búsqueda y filtrado de datos con el propósito de organizar la información de salud y facilitar la localización de eventos clínicos por fecha, categoría y palabras clave.

• Implementar el almacenamiento, vinculación y consulta de documentos clínicos, integrando resultados estructurados y formatos digitales de texto e imagen para respaldar la información de salud del titular.

• Implementar herramientas de inteligencia artificial para procesar información seleccionada por el usuario, generando resúmenes de información de salud y detección de posibles vacíos o contradicciones, delimitando su alcance técnico sin emitir recomendaciones clínicas.

• Evaluar el funcionamiento, la seguridad, el rendimiento y la usabilidad del prototipo mediante pruebas funcionales, de integración, seguridad, rendimiento y experiencia de usuario, analizando resultados cuantificables y hallazgos cualitativos para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

# ALCANCE

El proyecto abarcará el diseño, construcción y evaluación académica de una aplicación multiplataforma para Android y web de uso personal destinada a mantener un historial de salud longitudinal. La primera versión permitirá registrar información estructurada y documentos, relacionarlos con fechas y eventos, y consultarlos desde una línea de tiempo. El sistema también ofrecerá una vista estructurada —no generada por inteligencia artificial— para preparar información relevante antes de una consulta. El acceso se realizará mediante cuentas autenticadas y se contemplarán perfiles dependientes administrados por un representante autorizado.

El alcance funcional incluirá mecanismos de autenticación y control de acceso para perfiles propios y dependientes; el registro y consulta longitudinal de antecedentes de salud personales y eventos clínicos; una línea de tiempo con búsqueda y filtros por fecha, categoría y palabras clave; y el almacenamiento, vinculación y consulta de documentos clínicos. Se admitirán resultados estructurados, archivos PDF y fotografías o imágenes digitalizadas de documentos, sin realizar interpretación automática de imágenes diagnósticas.

La funcionalidad de inteligencia artificial operará únicamente sobre información que el usuario seleccione o autorice. El backend preparará un contexto mínimo, reducirá identificadores directos cuando sea posible y enviará la solicitud al servicio externo mediante un adaptador. La salida se limitará a un resumen no diagnóstico y al señalamiento de posibles campos incompletos o contradictorios en el registro; se mostrará con advertencias de carácter informativo, fecha de generación y limitaciones  (Ethics and governance of artificial intelligence for health: WHO guidance, 2021). Su comportamiento se evaluará con casos ficticios o sintéticos y una rúbrica que verifique cobertura de la información seleccionada, presencia de advertencias y ausencia de diagnósticos o recomendaciones clínicas.

Como parte de la ingeniería del prototipo se incluirá un registro de acciones relevantes de seguridad y trazabilidad, necesario para verificar accesos y operaciones sobre la información. La exportación de información, la gestión de consentimientos dentro de la aplicación, la interoperabilidad institucional y la adopción de HL7 FHIR quedarán como posibilidades de evolución futura y no formarán parte de las funcionalidades evaluadas en esta primera versión.

# LÍMITES

• El sistema no reemplazará la historia clínica oficial de hospitales, clínicas, laboratorios o consultorios; funcionará como un registro personal administrado por el usuario.

• La primera versión no realizará interoperabilidad automática con sistemas institucionales, aseguradoras, dispositivos médicos, laboratorios ni bases de datos gubernamentales.

• La inteligencia artificial no emitirá diagnósticos, factores de riesgo, prescripciones, indicaciones de tratamiento, recomendaciones de estudios, triaje de emergencias ni decisiones clínicas autónomas.

• La funcionalidad de inteligencia artificial procesará exclusivamente información seleccionada o autorizada por el usuario y se limitará a generar resúmenes y señalar posibles datos incompletos o contradictorios del registro; sus resultados requerirán revisión del usuario y, cuando corresponda, de un profesional de salud.

• No se realizará interpretación automática especializada de imágenes diagnósticas como radiografías, tomografías o resonancias.

• La calidad de los análisis dependerá de la exactitud, actualidad y completitud de la información registrada por el usuario.

• La integración de inteligencia artificial mediante API dependerá de la disponibilidad y condiciones del proveedor seleccionado; por ello se mantendrá desacoplada mediante un adaptador interno.

• La certificación como dispositivo médico, validación clínica formal y homologación regulatoria quedarán fuera del alcance del proyecto de grado.

• Los resultados de la validación académica se interpretarán de manera descriptiva dentro de la población y muestra definidas, sin presentarlos como evidencia clínica o eficacia terapéutica.

# METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE

El desarrollo se gestionará mediante Kanban. El tablero se organizará en los estados Pendiente, En progreso, En revisión y Finalizado. Cada requisito se dividirá en tareas pequeñas y verificables; se limitará el trabajo simultáneo para reducir actividades incompletas; y una tarea se considerará finalizada únicamente cuando cumpla su criterio de aceptación y las pruebas correspondientes. GitHub Projects podrá utilizarse como soporte del tablero, mientras que Git y GitHub mantendrán el historial de cambios. El orden de implementación priorizará autenticación y perfiles, historia longitudinal, documentos y búsqueda, y finalmente integración de inteligencia artificial, seguridad complementaria y validación.

Figura 1.1. Flujo de trabajo Kanban adaptado al proyecto

Fuente: Elaboración propia, 2026

# TECNOLOGÍAS DE DESARROLLO

| Capa / función | Tecnología | Uso en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Cliente Android | React Native | Interfaz móvil, navegación, formularios y manejo de sesión. |
| Cliente web | React Native Web | Reutilización de componentes y adaptación a navegador. |
| Backend | Node.js + Express.js | API, reglas de negocio, autorización, validaciones e integraciones. |
| Base de datos | MySQL | Persistencia relacional de cuentas, perfiles, eventos y auditoría. |
| Archivos | Almacenamiento privado de objetos | PDF, imágenes y documentos clínicos fuera de la base transaccional. |
| IA | DeepSeek API mediante adaptador | Resumen no diagnóstico y revisión de consistencia sobre datos seleccionados. |
| Control de versiones | Git + GitHub | Historial de cambios, ramas, incidencias y colaboración. |
| Diseño y prueba | Figma + Postman + Google Lighthouse + Mozilla HTTP Observatory | Prototipos de interfaz, pruebas de endpoints, reportes de rendimiento web y revisión de configuración/cabeceras HTTP de seguridad. |

Fuente: Elaboración propia, 2026

# METODOLOGÍA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

## ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN

El estudio adoptará un enfoque mixto porque combinará información cuantitativa y cualitativa para caracterizar el problema y evaluar el prototipo. El componente cuantitativo utilizará preguntas cerradas y escalas para resumir frecuencia de dificultades, importancia atribuida a funciones y percepción de facilidad de uso. El componente cualitativo permitirá profundizar en experiencias, necesidades, preocupaciones de privacidad y opiniones de profesionales de salud mediante preguntas abiertas y entrevistas  (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014).

La combinación de ambos componentes permitirá contrastar resultados numéricos con explicaciones de los participantes. No se buscará demostrar relaciones causales ni eficacia clínica; la finalidad será describir el contexto de uso, priorizar requerimientos y analizar si el prototipo responde de manera comprensible a las tareas definidas. Los resultados cuantitativos se presentarán mediante frecuencias y porcentajes, mientras que las respuestas cualitativas se agruparán por temas recurrentes.

## TIPO DE INVESTIGACIÓN

La investigación será aplicada porque utilizará conocimiento existente para construir una solución tecnológica orientada a un problema concreto. Este tipo de investigación vincula conceptos y métodos con la generación de productos o procedimientos que pueden evaluarse en un contexto determinado  (Lozada, 2014). En este caso, el resultado esperado será un prototipo funcional de historia clínica personal con mecanismos de organización longitudinal y revisión asistida por inteligencia artificial no diagnóstica.

También tendrá un alcance descriptivo, ya que se documentará cómo los participantes administran actualmente su información médica, qué dificultades encuentran y qué funciones consideran relevantes. Después de la implementación se describirá la experiencia de uso y la percepción sobre utilidad, claridad y confianza. La investigación no intentará atribuir mejoras clínicas al prototipo ni generalizar conclusiones más allá de las condiciones definidas para la muestra.

## MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Se utilizará revisión bibliográfica para estudiar historia clínica personal, salud digital, interoperabilidad, inteligencia artificial, seguridad, experiencia de usuario y metodologías de desarrollo. Una revisión organizada permite delimitar conceptos, identificar antecedentes y relacionar la propuesta con conocimiento publicado  (Fink, 2019). La información recopilada servirá para definir conceptos, justificar decisiones técnicas y establecer límites del módulo de inteligencia artificial.

También se aplicará análisis documental a estándares, guías de organismos internacionales y documentación oficial de las tecnologías empleadas. El análisis documental permite examinar materiales existentes de manera sistemática y extraer información pertinente para la investigación  (Bowen, 2009). Este método será especialmente relevante para revisar recomendaciones de privacidad, seguridad, interoperabilidad y uso responsable de IA.

La encuesta se aplicará a usuarios potenciales para identificar hábitos de almacenamiento, dificultades al localizar información, valoración de funcionalidades y preocupaciones de privacidad. Las encuestas permiten recopilar información estandarizada de un grupo definido y resumir tendencias descriptivas cuando las preguntas se diseñan de forma coherente  (Ponto, 2015). Se incorporarán preguntas cerradas y algunas respuestas abiertas para complementar la interpretación.

Las entrevistas semiestructuradas se dirigirán a profesionales de salud para conocer qué antecedentes suelen ser útiles durante una consulta, qué problemas produce la falta de información y qué límites debería respetar una herramienta basada en inteligencia artificial. La observación directa se empleará durante las pruebas del prototipo para registrar dificultades de navegación, errores y pasos innecesarios, evitando inferir estados clínicos o emocionales de los participantes.

## TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

La recolección de información se organizará en instrumentos diferenciados para el diagnóstico inicial y la evaluación del prototipo. El diagnóstico inicial permitirá identificar necesidades y hábitos de los usuarios potenciales; la evaluación final medirá la ejecución de tareas, la usabilidad y la comprensión de los límites de la inteligencia artificial. No se utilizarán los resultados para establecer eficacia clínica ni para validar decisiones médicas.

Para el diagnóstico se aplicará una encuesta a usuarios potenciales con preguntas cerradas, escalas y respuestas abiertas sobre hábitos de almacenamiento, dificultades al localizar información y preocupaciones de privacidad. A profesionales de salud se les aplicará una entrevista semiestructurada para recoger criterios sobre la relevancia de la información, la comprensión de la interfaz y los límites que debe respetar una herramienta de apoyo informativo.

La evaluación del prototipo utilizará una guía de tareas y una ficha de observación. Para cada participante se registrará si completa cada tarea, el tiempo empleado, los errores, los retrocesos y la necesidad de apoyo. Al finalizar se aplicará la System Usability Scale (SUS), cuestionario estandarizado de diez ítems con escala de cinco puntos, cuyo resultado se expresará en una puntuación de 0 a 100  (Brooke, 1996).

Las salidas de inteligencia artificial se revisarán con una rúbrica aplicada a casos ficticios o sintéticos. La rúbrica verificará: cobertura de la información seleccionada, coherencia con los datos de entrada, presencia de advertencias, señalamiento justificable de datos incompletos o contradictorios y ausencia de diagnósticos, factores de riesgo o recomendaciones clínicas. Los resultados se reportarán de forma descriptiva.

La Tabla 1, establece la correspondencia entre cada instrumento, el aspecto evaluado y el procedimiento de análisis.

Tabla 1. Instrumentos, aspectos evaluados y procedimiento de análisis

| Momento | Instrumento | Aspecto evaluado | Análisis |
| --- | --- | --- | --- |
| Diagnóstico | Encuesta a usuarios | Hábitos, dificultades y privacidad | Frecuencias, porcentajes y respuestas abiertas. |
| Diagnóstico | Entrevista a profesionales | Información relevante y límites del sistema | Agrupación temática de respuestas. |
| Evaluación | Guía de tareas y observación | Eficacia, tiempo, errores y apoyos | Tasa de finalización, tiempos y recuento de incidencias. |
| Evaluación | System Usability Scale (SUS) | Usabilidad percibida | Puntuación SUS por participante y promedio descriptivo. |
| Evaluación | Rúbrica de salidas de IA | Cobertura, límites y ausencia de contenido clínico | Cumplimiento por criterio en casos sintéticos. |
| Evaluación técnica | Pruebas funcionales y de integración | Correctitud de funciones y comunicación entre componentes | Porcentaje de casos aprobados y fallidos; incidencias detectadas. |
| Evaluación técnica | Pruebas de seguridad | Controles de acceso, configuración y exposición de la aplicación web | Hallazgos clasificados por severidad y cumplimiento de criterios seleccionados. |
| Evaluación técnica | Pruebas de rendimiento | Tiempos de respuesta y carga en escenarios representativos | Tiempos medidos y métricas de rendimiento obtenidas. |

Fuente: Elaboración propia, 2026

En una primera fase se realizará la revisión bibliográfica, delimitación final del problema, diseño de instrumentos y levantamiento diagnóstico. Los resultados se utilizarán para ajustar requerimientos, lenguaje de la interfaz y prioridades del backlog.

En una segunda fase se desarrollará el prototipo siguiendo el tablero Kanban. Se implementarán las funcionalidades de forma incremental y cada función se someterá a pruebas unitarias o de integración según corresponda. Los servicios externos se probarán con datos controlados, y la funcionalidad de inteligencia artificial se integrará después de que existan mecanismos de autorización, minimización y trazabilidad que reduzcan la exposición innecesaria de información.

En la fase final se ejecutarán pruebas funcionales y de usabilidad con participantes seleccionados. Se recopilarán métricas descriptivas, observaciones y comentarios; posteriormente se analizarán los resultados y se incorporarán correcciones priorizadas. La documentación final incluirá requerimientos, decisiones de arquitectura, pruebas realizadas, limitaciones encontradas y recomendaciones para una posible evolución del sistema.

## HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN

Postman, se utilizará como herramienta auxiliar para probar endpoints internos, autenticación y consumo de servicios externos durante el desarrollo. Permitirá ejecutar solicitudes controladas y revisar códigos de respuesta, cabeceras y estructuras JSON antes de integrar determinadas funciones con la interfaz  (Postman Docs, 2026). Su utilización se limitará al proceso de desarrollo y pruebas, por lo que no formará parte del producto final desplegado.

Google Lighthouse se utilizará sobre la versión web para obtener métricas reproducibles de rendimiento, incluyendo indicadores de carga y respuesta de la interfaz. Los reportes generados se conservarán como evidencia de las pruebas de rendimiento realizadas.

Mozilla HTTP Observatory se utilizará sobre la versión web desplegada para revisar la configuración de seguridad HTTP y las cabeceras expuestas por la aplicación. El reporte obtenido permitirá registrar hallazgos técnicos y documentar las correcciones aplicadas.

## FUENTES DE INFORMACIÓN

Las fuentes primarias serán los usuarios potenciales y los profesionales de salud que participen en las encuestas, entrevistas, pruebas de tareas, cuestionario SUS y revisión cualitativa del prototipo. Las fuentes secundarias comprenderán libros, artículos científicos, normas, estándares, documentación técnica oficial y publicaciones institucionales utilizadas para sustentar el problema, el diseño, la seguridad, la accesibilidad y el uso responsable de inteligencia artificial. La información médica de los participantes no se empleará como fuente de investigación; las demostraciones y pruebas se realizarán prioritariamente con datos ficticios o sintéticos.

## POBLACIÓN Y MUESTRA

La población del estudio estará conformada por dos grupos diferenciados. El primer grupo estará integrado por usuarios potenciales: personas mayores de 18 años que gestionen información relacionada con su propia salud o con la salud de un familiar o dependiente. El segundo grupo estará integrado por profesionales de salud con experiencia en atención sanitaria y/o gestión de información clínica. La evaluación tendrá carácter exploratorio y sus resultados no pretenderán representar estadísticamente a la población del departamento de Cochabamba.

Para establecer un tamaño mínimo de referencia para el grupo de usuarios potenciales se empleará la fórmula de estimación de una proporción para poblaciones amplias. Debido al carácter exploratorio del estudio y a que no se dispone de un marco muestral completo de usuarios que gestionen información de salud personal, el cálculo se utilizará únicamente para definir un mínimo operativo y no para realizar inferencia estadística sobre la población de Cochabamba.

n = (Z2 · p · q) / e2

n = (1,962 · 0,50 · 0,50) / 0,202 = 24,01 ≈ 25 participantes

Donde n representa el tamaño mínimo de la muestra, Z = 1,96 corresponde a un nivel de confianza del 95 %, p = 0,50 y q = 0,50 representan la máxima variabilidad esperada y e = 0,20 corresponde al margen de error admitido para esta evaluación exploratoria. En consecuencia, se trabajará con un mínimo de 25 usuarios potenciales, seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. Los resultados serán analizados de forma descriptiva y no se generalizarán estadísticamente a toda la población.

Para profesionales de salud se seleccionarán entre 5 y 8 participantes mediante muestreo no probabilístico intencional, considerando su experiencia y pertinencia respecto al manejo de información clínica. Debido a que este componente tiene finalidad cualitativa, no se aplicará una fórmula probabilística para determinar su tamaño; la participación estará orientada a obtener una valoración profesional de las funcionalidades, los límites y la seguridad del sistema.

Para usuarios potenciales se considerarán como criterios de inclusión: tener 18 años o más, gestionar información relacionada con su propia salud o con la de un familiar o dependiente, contar con un dispositivo con conexión a Internet y aceptar voluntariamente participar mediante consentimiento informado. Para profesionales de salud se requerirá ser mayor de 18 años, ejercer o contar con experiencia en atención sanitaria y/o gestión de información clínica, y aceptar voluntariamente participar. Se excluirá a quienes no cumplan los criterios de inclusión o decidan retirarse del estudio en cualquier momento.

CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

# 1.1 ESTADO DEL ARTE

El estado del arte revisa los antecedentes que sustentan la necesidad y delimitación del proyecto. El objetivo no es afirmar que no existan soluciones similares, sino identificar elementos relevantes de los registros personales de salud, la interoperabilidad, el uso de inteligencia artificial en información sanitaria y las condiciones de seguridad necesarias para una aplicación centrada en el usuario.

## 1.1.1 Antecedentes sobre historias clínicas personales y PHR

Los Personal Health Records han sido estudiados como registros electrónicos centrados en la persona que permiten acceder, administrar y complementar información relacionada con su salud.  (Tang, Ash, Bates, Overhage, & Sands, 2006) destacan beneficios potenciales como participación del paciente, disponibilidad de información y continuidad, pero también describen barreras de adopción asociadas con interoperabilidad, privacidad, facilidad de uso y calidad de los datos.

La diferencia esencial frente a una historia clínica electrónica institucional es el centro de control y la finalidad. Mientras la historia institucional responde a procesos del prestador, el PHR se orienta a que el individuo reúna información procedente de fuentes diversas. En este proyecto, el sistema personal no pretende adquirir carácter legal de historia clínica oficial; se plantea como repositorio organizado y herramienta de consulta administrada por el titular.

## 1.1.2 Salud digital e interoperabilidad

La salud digital integra tecnologías y procesos para apoyar información, servicios, gestión y participación de las personas. La estrategia global de la OMS resalta que una transformación sostenible requiere gobernanza, seguridad, capacidades técnicas e inclusión  (World Health Organization, 2025). En paralelo, HL7 FHIR define recursos y mecanismos de intercambio basados en tecnologías web para representar datos sanitarios  (HL7 International, 2023). Aunque el prototipo no implementará interoperabilidad automática, conceptos como Patient, Observation, Medication y DocumentReference orientan una estructura que pueda evolucionar sin quedar cerrada a modelos propietarios.

## 1.1.3 Inteligencia artificial aplicada a la revisión de información de salud

Los modelos de lenguaje permiten resumir texto y generar respuestas a partir de instrucciones y contexto. En salud, estas capacidades deben utilizarse con precaución porque una salida convincente puede ser incorrecta, incompleta o exceder el propósito autorizado. Las guías de la OMS sobre inteligencia artificial en salud recomiendan transparencia, supervisión humana, protección de datos y evaluación de riesgos  (World Health Organization, 2021; World Health Organization, 2025). En consecuencia, el proyecto restringe la IA a funciones informativas sobre datos seleccionados, evitando diagnóstico, tratamiento y triaje.

## 1.1.4 Oportunidad de aplicación en el contexto del proyecto

La oportunidad de aplicación surge de combinar en un único prototipo tres elementos: historial personal longitudinal controlado por el usuario, gestión de documentos provenientes de diferentes fuentes y revisión asistida por IA con alcance no diagnóstico. La propuesta busca evaluar si esta combinación puede organizar información y facilitar su recuperación sin asumir integraciones institucionales ni capacidades clínicas que excedan el proyecto académico.

# 1.2 MARCO CONCEPTUAL

## 1.2.1 Historia clínica personal y Personal Health Record

Un Personal Health Record es un registro electrónico centrado en la persona que permite acceder, administrar y complementar información de salud. Puede incorporar datos ingresados por el usuario y documentos procedentes de distintos prestadores. En el presente proyecto, la historia clínica personal corresponde a un repositorio administrado por el titular y no sustituye el expediente oficial mantenido por una institución sanitaria  (Tang, Ash, Bates, Overhage, & Sands, 2006).

## 1.2.2 Historia clínica longitudinal

El enfoque longitudinal organiza los eventos según su evolución temporal y permite relacionar antecedentes con hechos posteriores. La aplicación mantendrá fechas, categorías y vínculos entre consultas, medicamentos, vacunas, resultados y documentos. La línea de tiempo no interpretará clínicamente cada evento; su objetivo será facilitar localización, contexto temporal y continuidad de la información.

## 1.2.3 Salud digital

La salud digital comprende el uso planificado de tecnologías digitales para apoyar objetivos relacionados con salud, información y servicios. En el proyecto, el concepto se concreta en una plataforma que organiza información personal y habilita mecanismos de consulta y análisis informativo bajo control del usuario, incorporando criterios de gobernanza y protección de datos coherentes con las recomendaciones internacionales.

## 1.2.4 Interoperabilidad y HL7 FHIR

La interoperabilidad implica que sistemas diferentes intercambien información conservando significado y estructura. FHIR organiza la información en recursos y utiliza tecnologías web modernas para el intercambio. Aunque la primera versión no se conectará con sistemas externos, considerar entidades equivalentes a paciente, observación, medicación y documento permite reducir dependencias y preparar futuras estrategias de integración.

## 1.2.5 Medicina preventiva y apoyo informativo

Dentro del alcance del proyecto, prevención no significa que el sistema estime riesgo clínico ni recomiende pruebas. El concepto se aplica como apoyo a la preparación de información: identificar datos faltantes o contradictorios, facilitar revisión de antecedentes y permitir que el usuario llegue a una consulta con información mejor organizada. La decisión clínica continuará correspondiendo al profesional de salud.

## 1.2.6 Inteligencia artificial y modelos de lenguaje

Un modelo de lenguaje genera texto a partir de patrones aprendidos y del contexto recibido. Estas capacidades resultan útiles para resumir información, pero no garantizan exactitud factual. Por ello, el módulo de IA incluirá instrucciones de alcance, minimización del contexto, validación de formato, advertencias visibles y trazabilidad de la finalidad del análisis. La aplicación diferenciará visualmente las salidas de IA de los datos registrados por el usuario.

## 1.2.7 Privacidad, seguridad y trazabilidad

Los datos de salud requieren controles reforzados por el impacto potencial de un acceso no autorizado. La privacidad limita recopilación y uso a finalidades conocidas; la seguridad protege confidencialidad, integridad y disponibilidad; y la trazabilidad permite conocer quién realizó una acción, sobre qué recurso y cuándo. El sistema aplicará autorización por recurso, auditoría, minimización de datos, cifrado en tránsito, protección de secretos y separación de archivos privados  (World Health Organization, 2022).

# 1.3 MARCO TÉCNICO

## 1.3.1 React Native y React Native Web

React Native se utilizará para construir la interfaz Android y React Native Web para adaptar componentes al navegador. Esta decisión busca compartir lógica, validaciones y componentes visuales, manteniendo ajustes específicos cuando una plataforma lo requiera. La navegación, formularios, línea de tiempo, carga de documentos y visualización de resultados se diseñarán con interfaces adaptables y etiquetas accesibles  (React Native Documentation, 2026; React Native for Web Documentation, 2026).

## 1.3.2 Node.js y Express.js

Node.js funcionará como entorno de ejecución del servidor y Express.js como framework para la API HTTP. El backend concentrará autenticación, autorización, validaciones, acceso a datos, carga de archivos e integración con servicios externos. Esta separación evita exponer claves de API en los clientes y permite aplicar una política consistente de seguridad para Android y web  (Node.js Documentation, 2026; Express.js Documentation, 2026).

## 1.3.3 MySQL

MySQL almacenará cuentas, perfiles, eventos, antecedentes, resultados estructurados, relaciones de autorización y auditoría. El acceso se realizará mediante consultas parametrizadas y transacciones cuando una operación requiera mantener consistencia entre varias tablas. Las copias de seguridad, credenciales del motor y permisos se configurarán de acuerdo con el principio de mínimo privilegio  (Oracle, 2026).

## 1.3.4 Almacenamiento privado de archivos

Los documentos clínicos se conservarán en almacenamiento privado de objetos y la base de datos mantendrá metadatos, identificadores y permisos. Esta separación evita que la base transaccional se convierta en un repositorio de archivos grandes y permite aplicar políticas independientes de acceso, tamaño, retención y copia de seguridad. Ningún archivo deberá ser público por defecto.

## 1.3.5 API de DeepSeek

La API de DeepSeek se consumirá exclusivamente desde el backend. Un adaptador interno preparará el contexto mínimo, eliminará identificadores directos cuando sea posible, agregará instrucciones que delimiten el alcance y validará que la respuesta incluya advertencias. El adaptador también permitirá sustituir el proveedor sin modificar la interfaz principal del sistema  (DeepSeek, 2026).

## 1.3.6 Git, GitHub, Figma y Postman

Git y GitHub permitirán registrar cambios y conservar trazabilidad técnica del desarrollo; Figma se empleará para prototipos y Postman para probar endpoints y autenticación  (Chacon & Straub, 2014; GitHub, 2026; Figma, 2026; Postman, 2026). Para la validación de Clinia Web se usarán Google Lighthouse para rendimiento  (Google, 2026) y Mozilla HTTP Observatory para revisar la configuración y cabeceras HTTP de seguridad  (MDN Web Docs, 2026) del dominio https://www.clinia.win/.

# 1.4 MARCO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

## 1.4.1 Kanban

Kanban organiza el trabajo como un flujo visible, limita tareas en progreso y favorece la entrega continua. Su uso resulta adecuado para un proyecto individual porque no exige roles ni ceremonias propias de marcos pensados para equipos más grandes. El tablero permitirá relacionar cada tarea con un requisito y criterio de aceptación, y registrar correcciones como nuevas actividades cuando una revisión detecte defectos  (Anderson, 2010; Ohno, 1988).

## 1.4.2 Arquitectura cliente-servidor

La aplicación utilizará una arquitectura cliente-servidor. Android y web actuarán como clientes que consumen una API común mediante HTTPS. El servidor concentrará reglas de negocio, autorización y acceso a datos. La base MySQL, el almacenamiento de documentos y el proveedor de IA permanecerán detrás del backend, reduciendo la exposición directa de recursos sensibles.

## 1.4.3 Modelo de datos y API

El modelo de datos se organizará alrededor de un perfil de salud y sus entidades relacionadas. Se evitará almacenar todo el historial en una única tabla, permitiendo relaciones explícitas entre eventos, medicamentos, resultados y documentos. La API se diseñará por recursos y utilizará identificadores internos, validación de esquemas, paginación en listados y filtros controlados desde el servidor.

## 1.4.4 Seguridad y trazabilidad

La autenticación demostrará identidad; la autorización verificará que el usuario pueda operar sobre cada recurso. Conocer un identificador no será suficiente para consultar o modificar un perfil. Las acciones relevantes se registrarán en auditoría, incluyendo creación, modificación, eliminación lógica, carga de documentos y solicitudes de análisis de IA. OWASP ASVS 5.0.0 se utilizará como referencia para definir controles verificables en autenticación, sesiones, validación y acceso a recursos  (OWASP Foundation, 2025).

# 1.5 MARCO DE CALIDAD

## 1.5.1 Pruebas funcionales e integración

Las pruebas funcionales verificarán cada requisito desde la perspectiva externa del sistema, comprobando entradas válidas, inválidas y límites. Las pruebas de integración revisarán la comunicación entre clientes, API, base de datos, almacenamiento y servicio de IA, prestando especial atención a operaciones donde un fallo parcial pueda dejar información inconsistente.

## 1.5.2 Seguridad, rendimiento y compatibilidad

Las pruebas de seguridad combinarán verificaciones internas de autorización por recurso, validación de entradas, manejo de archivos y protección de sesión con un reporte automatizado de la configuración HTTP de la versión web. Para este último se utilizará Mozilla HTTP Observatory sobre https://www.clinia.win/, revisando la configuración y las cabeceras de seguridad que la herramienta evalúa. Las pruebas de rendimiento de la versión web se ejecutarán con Google Lighthouse desde Chrome DevTools, conservando los reportes de las páginas representativas como evidencia. La compatibilidad se verificará adicionalmente en Android y navegadores modernos con resoluciones y tamaños de pantalla representativos.

## 1.5.3 Accesibilidad y usabilidad

El diseño centrado en las personas considera tareas, contexto y retroalimentación durante la construcción  (ISO 9241-210:2019, 2019). La accesibilidad se revisará con criterios aplicables de WCAG 2.2  (World Wide Web Consortium, 2023), incluyendo etiquetas, orden de foco, contraste, tamaño de texto y áreas de interacción. La usabilidad se interpretará mediante eficacia, esfuerzo y satisfacción percibida  (ISO 9241-11:2018, 2018).

# 1.6 MARCO DE EVALUACIÓN

## 1.6.1 System Usability Scale

La System Usability Scale es un cuestionario de diez ítems con escala de cinco puntos que permite obtener una puntuación estandarizada de 0 a 100  (Brooke, 1996). En el proyecto se aplicará después de que cada participante complete tareas representativas. La puntuación se reportará de forma descriptiva y se complementará con tiempos, errores y observaciones.

## 1.6.2 Evaluación de salidas de inteligencia artificial

La IA se evaluará con casos sintéticos para evitar utilizar información clínica real. La rúbrica verificará cobertura de los datos seleccionados, coherencia con el contenido de entrada, presencia de advertencias, identificación justificable de datos incompletos o contradictorios y ausencia de diagnósticos, riesgo clínico o recomendaciones de tratamiento. Las respuestas inciertas o incorrectas se documentarán como defectos del módulo y no se presentarán como información clínica válida.

CAPÍTULO II
INGENIERÍA DEL PROYECTO

# 2.1 CONTEXTO, ACTORES Y REGLAS DEL SISTEMA

La ingeniería del proyecto transforma los objetivos del perfil en elementos verificables de software. La primera versión considera dos actores humanos: el usuario titular, que administra su propia información, y el representante autorizado, que puede administrar un perfil dependiente cuando exista una relación de autorización vigente. Los servicios externos, como almacenamiento e inteligencia artificial, se consideran dependencias técnicas y no actores con autonomía sobre la información.

Tabla 2.1. Reglas generales del sistema

| ID | Regla |
| --- | --- |
| RG-01 | Todo acceso a información de salud requiere una sesión autenticada. |
| RG-02 | La autorización se verifica por recurso; un usuario solo accede a perfiles propios o expresamente autorizados. |
| RG-03 | Los documentos se almacenan de forma privada y no se exponen mediante URL pública permanente. |
| RG-04 | La IA procesa solamente información seleccionada para una finalidad explícita. |
| RG-05 | La salida de IA debe mostrar advertencia de carácter no diagnóstico. |
| RG-06 | Los registros clínicos personales admiten edición y trazabilidad; las acciones relevantes se auditan. |
| RG-07 | Los datos eliminados que requieran trazabilidad se gestionan mediante baja lógica cuando corresponda. |
| RG-08 | Las contraseñas no se almacenan en texto plano. |
| RG-09 | Los listados extensos utilizan paginación y filtros del lado servidor. |
| RG-10 | Los archivos deben cumplir límites de tamaño y formatos permitidos antes de ser almacenados. |

Fuente: Elaboración propia, 2026

# 2.2 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Los requerimientos se agrupan por dominio funcional. Cada requisito se redacta de forma verificable para permitir su relación con casos de uso y pruebas. Los identificadores se mantendrán estables durante el desarrollo aunque se refinan detalles de implementación.

## 2.2.1 Requerimientos funcionales

Tabla 2.2. Requerimientos funcionales de autenticación y perfiles

| ID | Nombre | Actor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Crear cuenta | Usuario | Registrar una cuenta con correo y credenciales válidas. |
| RF-02 | Iniciar sesión | Usuario / representante | Autenticar al usuario y establecer una sesión segura. |
| RF-03 | Recuperar acceso | Usuario / representante | Solicitar restablecimiento de credenciales mediante un mecanismo verificable. |
| RF-04 | Cerrar sesión | Usuario / representante | Invalidar la sesión activa en el cliente y servidor. |
| RF-05 | Gestionar perfil propio | Usuario | Crear, consultar y actualizar datos básicos del perfil de salud. |
| RF-06 | Crear perfil dependiente | Representante | Registrar un perfil dependiente asociado al usuario autorizado. |
| RF-07 | Gestionar autorización | Usuario / representante | Mantener la relación entre usuario y perfil con rol y estado. |
| RF-08 | Cambiar perfil activo | Usuario / representante | Seleccionar entre perfiles autorizados sin volver a autenticarse. |

Fuente: Elaboración propia, 2026

Tabla 2.3. Requerimientos funcionales de historia longitudinal

| ID | Nombre | Actor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-09 | Registrar evento de salud | Usuario / representante | Crear eventos con fecha, categoría, título y descripción. |
| RF-10 | Editar evento de salud | Usuario / representante | Modificar un evento autorizado conservando trazabilidad. |
| RF-11 | Consultar evento | Usuario / representante | Visualizar detalle y documentos asociados. |
| RF-12 | Registrar antecedente | Usuario / representante | Crear antecedentes personales o familiares categorizados. |
| RF-13 | Gestionar alergia | Usuario / representante | Registrar sustancia, reacción declarada y observaciones. |
| RF-14 | Gestionar medicamento | Usuario / representante | Registrar medicamento, dosis, frecuencia, periodo y estado. |
| RF-15 | Gestionar vacuna | Usuario / representante | Registrar vacuna, fecha, dosis y observación. |
| RF-16 | Gestionar procedimiento | Usuario / representante | Registrar cirugía o procedimiento con fecha y detalle. |
| RF-17 | Registrar resultado estructurado | Usuario / representante | Registrar prueba, valor, unidad, referencia textual y fecha. |
| RF-18 | Vincular registros | Usuario / representante | Relacionar documentos o resultados con un evento de salud. |

Fuente: Elaboración propia, 2026

Tabla 2.4. Requerimientos funcionales de documentos, búsqueda e inteligencia artificial

| ID | Nombre | Actor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-19 | Cargar documento clínico | Usuario / representante | Adjuntar PDF o imagen a un perfil o evento autorizado. |
| RF-20 | Consultar documento | Usuario / representante | Visualizar metadatos y acceder temporalmente al archivo privado. |
| RF-21 | Eliminar documento | Usuario / representante | Retirar el documento y registrar la operación de auditoría. |
| RF-22 | Consultar línea de tiempo | Usuario / representante | Ordenar registros cronológicamente y navegar por periodos. |
| RF-23 | Buscar información | Usuario / representante | Buscar por palabras clave dentro de campos permitidos. |
| RF-24 | Filtrar información | Usuario / representante | Filtrar por fecha, categoría y tipo de registro. |
| RF-25 | Generar vista estructurada | Usuario / representante | Preparar un resumen determinista de datos seleccionados sin IA. |
| RF-26 | Seleccionar contexto para IA | Usuario / representante | Escoger registros concretos que se enviarán al módulo de IA. |
| RF-27 | Solicitar resumen por IA | Usuario / representante | Generar resumen no diagnóstico del contexto seleccionado. |
| RF-28 | Solicitar revisión de consistencia | Usuario / representante | Señalar posibles vacíos o contradicciones de los datos seleccionados. |
| RF-29 | Consultar análisis previo | Usuario / representante | Consultar fecha, finalidad, advertencia y salida guardada de un análisis. |
| RF-30 | Consultar trazabilidad | Usuario / representante | Revisar acciones relevantes sobre perfiles y análisis según permisos. |

Fuente: Elaboración propia, 2026

## 2.2.2 Requerimientos no funcionales

Tabla 2.5. Requerimientos no funcionales

| ID | Categoría | Requisito |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Seguridad | Todas las comunicaciones externas deberán utilizar HTTPS en producción. |
| RNF-02 | Autenticación | Las contraseñas deberán almacenarse mediante un algoritmo de hash adaptativo y sal. |
| RNF-03 | Autorización | Toda operación sobre perfiles, eventos y documentos deberá comprobar autorización por recurso. |
| RNF-04 | Privacidad | La IA no recibirá información no seleccionada para la solicitud actual. |
| RNF-05 | Trazabilidad | Las operaciones críticas deberán generar un registro de auditoría con usuario, recurso, acción y fecha. |
| RNF-06 | Integridad | Las relaciones de base de datos deberán utilizar claves foráneas y transacciones en operaciones múltiples. |
| RNF-07 | Archivos | Solo se admitirán formatos y tamaños definidos; el servidor validará tipo real y metadatos. |
| RNF-08 | Rendimiento | La versión web deberá ser evaluada con Google Lighthouse desde Chrome DevTools y conservar reportes de rendimiento de páginas representativas del sistema. |
| RNF-09 | Paginación | Los listados deberán paginarse para evitar cargar historiales completos en una sola respuesta. |
| RNF-10 | Usabilidad | Las tareas principales deberán completarse sin requerir conocimientos técnicos del funcionamiento interno. |
| RNF-11 | Accesibilidad | Las interfaces deberán incorporar etiquetas accesibles, foco coherente, contraste suficiente y áreas de interacción adecuadas. |
| RNF-12 | Compatibilidad | La aplicación deberá funcionar en Android y navegadores modernos definidos para la evaluación. |
| RNF-13 | Mantenibilidad | Las integraciones externas deberán encapsularse en servicios o adaptadores intercambiables. |
| RNF-14 | Resiliencia | Un fallo del servicio de IA no deberá impedir registrar ni consultar el historial personal. |
| RNF-15 | Copias de seguridad | La base de datos y metadatos críticos deberán incluir un procedimiento de respaldo y restauración documentado. |
| RNF-16 | Secretos | Claves de API y credenciales de infraestructura no deberán almacenarse en el repositorio de código. |

Fuente: Elaboración propia, 2026

# 2.3 MODELO DE CASOS DE USO

Figura 2.1. Diagrama general de casos de uso

Fuente: Elaboración propia, 2026

El diagrama general agrupa las interacciones esenciales sin representar cada operación CRUD por separado. Los casos detallados se especifican a continuación. Las precondiciones y flujos alternativos sirven como base para los casos de prueba del capítulo III.

## 2.3.1 Casos de uso principales

Tabla 2.6. Caso de uso CU-01 Autenticarse

| Campo | Especificación |
| --- | --- |
| Identificador | CU-01 |
| Nombre | Autenticarse |
| Actor | Usuario titular o representante |
| Precondición | Cuenta registrada y activa. |
| Entrada | Ingresar correo y contraseña. |
| Flujo principal | 1) El usuario ingresa credenciales. 2) El cliente envía la solicitud al backend. 3) El backend valida formato, localiza la cuenta y verifica la contraseña. 4) Se registra el intento de acceso. 5) Si es válido, se crea la sesión y se devuelven perfiles autorizados. |
| Flujos alternativos | Credenciales inválidas, cuenta inactiva o demasiados intentos producen rechazo sin revelar información sensible. |
| Postcondición | Sesión válida o rechazo registrado. |

Fuente: Elaboración propia, 2026

Tabla 2.7. Caso de uso CU-02 Gestionar perfil propio

| Campo | Especificación |
| --- | --- |
| Identificador | CU-02 |
| Nombre | Gestionar perfil propio |
| Actor | Usuario titular |
| Precondición | Sesión activa. |
| Entrada | Datos básicos del perfil. |
| Flujo principal | 1) El usuario abre su perfil. 2) Consulta los datos actuales. 3) Modifica campos permitidos. 4) El backend valida la propiedad del perfil. 5) Actualiza la información y registra auditoría. |
| Flujos alternativos | Datos inválidos no se guardan; conflictos de versión requieren recarga. |
| Postcondición | Perfil actualizado y trazable. |

Fuente: Elaboración propia, 2026

Tabla 2.8. Caso de uso CU-03 Gestionar perfil dependiente

| Campo | Especificación |
| --- | --- |
| Identificador | CU-03 |
| Nombre | Gestionar perfil dependiente |
| Actor | Representante autorizado |
| Precondición | Sesión activa y autorización vigente. |
| Entrada | Datos del dependiente. |
| Flujo principal | 1) El representante crea o selecciona el perfil dependiente. 2) El backend verifica la relación. 3) Se permite consulta o actualización según rol. 4) La acción se registra. |
| Flujos alternativos | La relación revocada o inexistente bloquea el acceso. |
| Postcondición | Perfil dependiente gestionado sin ampliar permisos. |

Fuente: Elaboración propia, 2026

Tabla 2.9. Caso de uso CU-04 Registrar evento de salud

| Campo | Especificación |
| --- | --- |
| Identificador | CU-04 |
| Nombre | Registrar evento de salud |
| Actor | Usuario o representante |
| Precondición | Perfil activo autorizado. |
| Entrada | Fecha, categoría, título y descripción. |
| Flujo principal | 1) Completar formulario. 2) Validar campos en cliente. 3) Enviar al backend. 4) Verificar autorización. 5) Insertar el evento. 6) Registrar auditoría. 7) Actualizar línea de tiempo. |
| Flujos alternativos | Fecha o categoría inválida genera mensaje y no persiste información parcial. |
| Postcondición | Evento creado y visible cronológicamente. |

Fuente: Elaboración propia, 2026

Tabla 2.10. Caso de uso CU-05 Gestionar antecedentes y medicamentos

| Campo | Especificación |
| --- | --- |
| Identificador | CU-05 |
| Nombre | Gestionar antecedentes y medicamentos |
| Actor | Usuario o representante |
| Precondición | Perfil activo autorizado. |
| Entrada | Datos del antecedente, alergia o medicamento. |
| Flujo principal | 1) Seleccionar tipo de registro. 2) Completar campos específicos. 3) Validar. 4) Guardar con relación al perfil. 5) Reflejarlo en vistas de resumen y línea de tiempo cuando corresponda. |
| Flujos alternativos | Campos incompatibles o incompletos bloquean el guardado. |
| Postcondición | Registro clínico personal almacenado. |

Fuente: Elaboración propia, 2026

Tabla 2.11. Caso de uso CU-06 Registrar resultado de laboratorio

| Campo | Especificación |
| --- | --- |
| Identificador | CU-06 |
| Nombre | Registrar resultado de laboratorio |
| Actor | Usuario o representante |
| Precondición | Perfil activo autorizado. |
| Entrada | Prueba, valor, unidad, fecha y referencia textual opcional. |
| Flujo principal | 1) Seleccionar tipo de resultado. 2) Ingresar datos. 3) Validar tipos. 4) Guardar resultado. 5) Opcionalmente vincular documento. |
| Flujos alternativos | Valores no numéricos en campos numéricos o fecha inválida generan rechazo. |
| Postcondición | Resultado disponible para consulta longitudinal. |

Fuente: Elaboración propia, 2026

Tabla 2.12. Caso de uso CU-07 Gestionar documento clínico

| Campo | Especificación |
| --- | --- |
| Identificador | CU-07 |
| Nombre | Gestionar documento clínico |
| Actor | Usuario o representante |
| Precondición | Perfil activo autorizado. |
| Entrada | Archivo permitido y metadatos. |
| Flujo principal | 1) Seleccionar archivo. 2) Validar tamaño y extensión local. 3) Enviar al backend. 4) Verificar tipo real y autorización. 5) Guardar objeto privado. 6) Crear metadatos y vínculo. |
| Flujos alternativos | Archivo no permitido, excedido o almacenamiento no disponible produce rechazo y limpieza de cargas parciales. |
| Postcondición | Documento privado vinculado al perfil o evento. |

Fuente: Elaboración propia, 2026

Tabla 2.13. Caso de uso CU-08 Consultar línea de tiempo

| Campo | Especificación |
| --- | --- |
| Identificador | CU-08 |
| Nombre | Consultar línea de tiempo |
| Actor | Usuario o representante |
| Precondición | Perfil activo autorizado. |
| Entrada | Periodo opcional. |
| Flujo principal | 1) Solicitar primera página. 2) Backend recupera registros ordenados por fecha. 3) Cliente muestra grupos cronológicos. 4) El usuario navega entre periodos y abre detalles. |
| Flujos alternativos | Sin datos se muestra estado vacío; error de red permite reintentar. |
| Postcondición | Historial visualizado de forma cronológica. |

Fuente: Elaboración propia, 2026

Tabla 2.14. Caso de uso CU-09 Buscar y filtrar información

| Campo | Especificación |
| --- | --- |
| Identificador | CU-09 |
| Nombre | Buscar y filtrar información |
| Actor | Usuario o representante |
| Precondición | Perfil activo autorizado. |
| Entrada | Texto, fechas, categoría o tipo. |
| Flujo principal | 1) Definir criterio. 2) Enviar filtros permitidos. 3) Backend ejecuta consulta parametrizada. 4) Devuelve resultados paginados. |
| Flujos alternativos | Filtros inválidos se normalizan o rechazan; una búsqueda vacía no ejecuta consultas costosas innecesarias. |
| Postcondición | Resultados pertinentes dentro del perfil autorizado. |

Fuente: Elaboración propia, 2026

Tabla 2.15. Caso de uso CU-10 Generar vista estructurada

| Campo | Especificación |
| --- | --- |
| Identificador | CU-10 |
| Nombre | Generar vista estructurada |
| Actor | Usuario o representante |
| Precondición | Perfil activo autorizado. |
| Entrada | Conjunto de secciones seleccionadas. |
| Flujo principal | 1) Seleccionar antecedentes relevantes. 2) Backend compone una vista determinista. 3) Se ordena por categorías y fechas. 4) Se presenta para revisión. |
| Flujos alternativos | Datos faltantes se señalan como no registrados y no se inventan valores. |
| Postcondición | Resumen estructurado no generado por IA. |

Fuente: Elaboración propia, 2026

Tabla 2.16. Caso de uso CU-11 Solicitar revisión asistida por IA

| Campo | Especificación |
| --- | --- |
| Identificador | CU-11 |
| Nombre | Solicitar revisión asistida por IA |
| Actor | Usuario o representante |
| Precondición | Perfil activo, registros seleccionados y servicio disponible. |
| Entrada | IDs de registros y finalidad. |
| Flujo principal | 1) Seleccionar información. 2) Backend verifica autorización de cada ID. 3) Recupera contexto mínimo. 4) Adaptador elimina identificadores directos cuando sea posible y agrega instrucciones. 5) Solicita respuesta al proveedor. 6) Valida estructura y advertencias. 7) Guarda trazabilidad y muestra resultado. |
| Flujos alternativos | Timeout, error de proveedor o salida inválida produce mensaje sin bloquear funciones principales. |
| Postcondición | Resultado informativo con advertencias y trazabilidad. |

Fuente: Elaboración propia, 2026

Tabla 2.17. Caso de uso CU-12 Consultar trazabilidad

| Campo | Especificación |
| --- | --- |
| Identificador | CU-12 |
| Nombre | Consultar trazabilidad |
| Actor | Usuario o representante |
| Precondición | Sesión activa y permiso sobre el perfil. |
| Entrada | Periodo o tipo de acción. |
| Flujo principal | 1) Seleccionar perfil y filtros. 2) Backend verifica autorización. 3) Recupera eventos de auditoría pertinentes. 4) Muestra fecha, acción y recurso sin exponer secretos. |
| Flujos alternativos | Intentos de consultar perfiles ajenos son rechazados y auditados. |
| Postcondición | Listado de acciones relevantes accesible al usuario autorizado. |

Fuente: Elaboración propia, 2026

# 2.4 ARQUITECTURA DEL SISTEMA

## 2.4.1 Arquitectura general

La arquitectura separa presentación, lógica de negocio, persistencia e integraciones externas. Los clientes Android y web no acceden directamente a la base de datos, almacenamiento o proveedor de IA. Toda operación se canaliza por la API, lo que permite aplicar las mismas reglas de autorización y trazabilidad a ambas plataformas.

Figura 2.2. Arquitectura general del sistema

Fuente: Elaboración propia, 2026

## 2.4.2 Componentes y despliegue

A nivel de componentes, Clinia consume servicios de autenticación, perfiles, historia longitudinal, documentos, búsqueda, IA y auditoría. El módulo de IA depende de la información recuperada por el backend y nunca consulta la base directamente. Android y web compartirán la API del sistema; la versión web pública se desplegará en clinia.win. El despliegue separa los dispositivos cliente del servidor de aplicación y mantiene las dependencias de datos en servicios privados.

Figura 2.3. Diagrama de componentes

Fuente: Elaboración propia, 2026

Figura 2.4. Diagrama de despliegue

Fuente: Elaboración propia, 2026

# 2.5 DISEÑO DE DATOS

## 2.5.1 Modelo relacional

El modelo de datos prioriza relaciones explícitas y evita concentrar toda la información en una sola entidad genérica. El perfil de salud actúa como raíz funcional. Un usuario puede ser titular de un perfil y también poseer autorizaciones sobre perfiles dependientes. Eventos, antecedentes, medicamentos, vacunas, resultados y documentos se relacionan con el perfil, mientras que auditoría y análisis de IA conservan trazabilidad de las operaciones.

Figura 2.5. Modelo relacional conceptual

Fuente: Elaboración propia, 2026

## 2.5.2 Diccionario de datos

Tabla 2.18. Entidades principales del modelo de datos

| Entidad | Propósito | Campos principales | Restricciones principales |
| --- | --- | --- | --- |
| usuario | Cuenta de acceso | id_usuario, correo, hash_clave, estado, creado_en | correo único; clave protegida. |
| perfil | Titular o dependiente | id_perfil, id_usuario, tipo, nombre, fecha_nacimiento | relación con usuario titular; tipo controlado. |
| autorizacion | Permiso sobre perfil | id_autorizacion, id_perfil, id_usuario, rol, estado | única relación activa por usuario/perfil/rol. |
| evento | Evento longitudinal | id_evento, id_perfil, tipo, fecha_evento, titulo, descripcion | fecha obligatoria; tipo catalogado. |
| antecedente | Antecedente personal/familiar | id_antecedente, id_perfil, categoria, detalle, fecha_inicio | categoría obligatoria. |
| medicamento | Tratamiento declarado | id_medicamento, id_perfil, nombre, dosis, frecuencia, estado | estado activo/inactivo. |
| vacuna | Registro de vacunación | id_vacuna, id_perfil, nombre, fecha, dosis | fecha y nombre requeridos. |
| resultado | Resultado estructurado | id_resultado, id_perfil, prueba, valor, unidad, fecha | valor admite representación numérica/textual controlada. |
| documento | Metadatos del archivo | id_documento, id_perfil, id_evento, ruta_privada, mime, hash | objeto privado; integridad por hash. |
| analisis_ia | Solicitud y salida IA | id_analisis, id_perfil, finalidad, entrada_hash, salida, fecha | trazabilidad de finalidad y contexto. |
| auditoria | Registro de acciones | id_auditoria, id_usuario, id_perfil, accion, recurso, fecha | inserción inmutable desde la aplicación. |

Fuente: Elaboración propia, 2026

# 2.6 DISEÑO DE INTERACCIÓN Y EXPERIENCIA DE USUARIO

La experiencia se orienta a una persona no técnica. El panel principal mostrará accesos directos al perfil, línea de tiempo, registro de información, documentos, búsqueda e IA. Las acciones de edición, carga y análisis se separarán visualmente. Los formularios se dividirán en grupos pequeños y mostrarán validaciones próximas al campo. La salida de IA tendrá un tratamiento visual distinto del dato registrado por el usuario y siempre incluirá fecha, finalidad y advertencia.

Figura 2.6. Mapa de navegación principal

Fuente: Elaboración propia, 2026

La accesibilidad se considerará desde el diseño con etiquetas para lectores de pantalla, orden de foco coherente, tamaños legibles, contraste suficiente y áreas táctiles adecuadas. Las tareas críticas no dependerán únicamente de color. En web se priorizará navegación por teclado y en Android se verificarán etiquetas y agrupaciones semánticas compatibles con tecnologías de asistencia.

# 2.7 SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y TRAZABILIDAD

El diseño de seguridad aplica controles en capas. La autenticación identifica al usuario; la autorización determina si puede operar sobre un perfil concreto; la validación rechaza entradas o archivos no permitidos; la lógica de negocio ejecuta la acción; y la auditoría registra eventos relevantes. Ningún cliente recibe credenciales de base de datos o claves del proveedor de IA. Los secretos se gestionarán mediante variables de entorno o un servicio equivalente de configuración segura.

Figura 2.7. Flujo de seguridad de una solicitud

Fuente: Elaboración propia, 2026

Tabla 2.19. Controles de seguridad y privacidad

| Área | Control |
| --- | --- |
| Autenticación | Hash adaptativo, expiración de sesión y recuperación controlada. |
| Autorización | Verificación de pertenencia o autorización sobre cada id_perfil. |
| Validación | Esquemas del backend, consultas parametrizadas y límites de longitud. |
| Archivos | Lista permitida, límite de tamaño, validación de MIME y almacenamiento privado. |
| Transporte | HTTPS/TLS en conexiones externas. |
| Datos | Claves foráneas, transacciones y copias de seguridad. |
| IA | Contexto mínimo, finalidad explícita, redacción de identificadores cuando sea posible y advertencias. |
| Auditoría | Registro de acceso y modificación de recursos sensibles, sin almacenar secretos. |
| Repositorio | Exclusión de .env, claves, documentos y datos sensibles del control de versiones. |

Fuente: Elaboración propia, 2026

# 2.8 DESARROLLO E INTEGRACIÓN

La implementación seguirá entregas incrementales. La primera entrega establecerá repositorio, estructura del proyecto, autenticación y perfiles. La segunda incorporará eventos, antecedentes, resultados y línea de tiempo. La tercera añadirá documentos, búsqueda y vista estructurada. La cuarta integrará el adaptador de IA y endurecimiento de seguridad. Cada incremento se integrará después de superar pruebas unitarias o funcionales pertinentes y una revisión contra sus criterios de aceptación.

Tabla 2.20. Endpoints principales de la API

| Endpoint | Módulo | Entrada | Salida |
| --- | --- | --- | --- |
| POST /auth/login | Autenticación | Credenciales | Sesión y perfiles autorizados |
| POST /auth/recover | Autenticación | Correo | Solicitud de recuperación |
| GET /profiles | Perfil | Sesión | Perfiles autorizados |
| POST /profiles | Perfil | Datos del perfil | Perfil creado |
| GET /profiles/:id/events | Historia | Filtros/página | Eventos paginados |
| POST /profiles/:id/events | Historia | Evento | Evento creado |
| POST /profiles/:id/documents | Documentos | Archivo/metadatos | Documento registrado |
| GET /profiles/:id/search | Búsqueda | q, filtros, página | Coincidencias |
| POST /profiles/:id/ai/review | IA | IDs seleccionados, finalidad | Resultado no diagnóstico |
| GET /profiles/:id/audit | Auditoría | Filtros | Eventos de trazabilidad |

Fuente: Elaboración propia, 2026

Figura 2.8. Secuencia simplificada de autenticación

Fuente: Elaboración propia, 2026

Figura 2.9. Secuencia de registro de evento de salud

Fuente: Elaboración propia, 2026

Figura 2.10. Secuencia de carga de documento clínico

Fuente: Elaboración propia, 2026

Figura 2.11. Secuencia de revisión asistida por inteligencia artificial

Fuente: Elaboración propia, 2026

CAPÍTULO III
PRUEBAS Y CALIDAD DE SOFTWARE

# 3.1 PLAN DE PRUEBAS

El plan de pruebas se deriva de los requerimientos del capítulo II. Para preservar la trazabilidad académica, este documento define casos, datos de prueba y criterios de aceptación, pero no asigna resultados como aprobados mientras no hayan sido ejecutados sobre una versión concreta del prototipo. Cada ejecución deberá registrar fecha, versión, ambiente, evidencia y resultado observado.

Las pruebas se dividirán en funcionales, integración, seguridad, rendimiento, compatibilidad, accesibilidad, usabilidad y evaluación del módulo de IA. Para la versión web de Clinia, las pruebas de rendimiento se documentarán mediante reportes generados con Google Lighthouse desde Chrome DevTools. La revisión automatizada de configuración y cabeceras HTTP de seguridad se documentará mediante el reporte de Mozilla HTTP Observatory ejecutado sobre https://www.clinia.win/. Debido a que HTTP Observatory evalúa la postura de seguridad HTTP del sitio y no toda la lógica interna de la aplicación, se mantendrán casos complementarios para autorización, sesiones, archivos, consultas y minimización de datos. Los defectos se registrarán en el repositorio con severidad, pasos para reproducir, evidencia, requisito relacionado y estado de corrección. Una corrección deberá someterse a prueba de regresión antes de cerrar el defecto.

# 3.2 PRUEBAS FUNCIONALES

Tabla 3.1. Casos de prueba funcionales

| ID | Req. | Caso | Datos de prueba | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PF-01 | RF-02 | Inicio de sesión válido | Credenciales válidas | Se crea sesión y se muestran únicamente perfiles autorizados. |
| PF-02 | RF-02 | Inicio de sesión inválido | Contraseña incorrecta | Se rechaza el acceso sin indicar cuál credencial falló. |
| PF-03 | RF-05 | Editar perfil propio | Datos válidos | Se guardan cambios y se registra auditoría. |
| PF-04 | RF-06 | Crear dependiente | Datos válidos | Se crea perfil y autorización del representante. |
| PF-05 | RF-09 | Registrar evento | Evento con fecha y categoría válidas | El evento aparece en la línea de tiempo. |
| PF-06 | RF-09 | Validar evento | Fecha inválida o campos obligatorios vacíos | No se guarda y se informa el error. |
| PF-07 | RF-14 | Registrar medicamento | Nombre, dosis, frecuencia | El registro queda asociado al perfil. |
| PF-08 | RF-17 | Registrar resultado | Prueba, valor, unidad y fecha | El resultado se consulta correctamente. |
| PF-09 | RF-19 | Cargar PDF válido | PDF dentro del límite | Se almacena de forma privada y se crea metadato. |
| PF-10 | RF-19 | Rechazar archivo no permitido | Archivo ejecutable o tamaño excedido | Se rechaza sin persistir metadatos u objeto parcial. |
| PF-11 | RF-22 | Consultar línea de tiempo | Perfil con múltiples eventos | Los registros se ordenan y paginan por fecha. |
| PF-12 | RF-23 | Buscar por texto | Palabra presente en varios registros | Solo se devuelven coincidencias del perfil autorizado. |
| PF-13 | RF-24 | Filtrar por fecha/categoría | Rango y categoría válidos | Resultados cumplen los filtros. |
| PF-14 | RF-25 | Vista estructurada | Secciones seleccionadas | El resumen usa solo datos registrados y marca ausencias. |
| PF-15 | RF-27 | Resumen IA | Registros seleccionados | La salida incluye advertencia y no contiene diagnóstico. |
| PF-16 | RF-28 | Consistencia IA | Contexto con contradicción sintética | El sistema puede señalar la inconsistencia como posible y no como certeza clínica. |
| PF-17 | RF-29 | Consultar análisis | Análisis previo del perfil | Se muestra fecha, finalidad y salida correspondiente. |
| PF-18 | RF-30 | Auditoría | Perfil con operaciones previas | Se listan acciones pertinentes sin datos secretos. |
| PF-19 | RF-04 | Cerrar sesión | Sesión activa | Token/sesión queda invalidado y el cliente vuelve a autenticación. |
| PF-20 | RF-08 | Cambiar perfil activo | Usuario con dos perfiles autorizados | La interfaz cambia de contexto sin mezclar información. |

Fuente: Elaboración propia, 2026

# 3.3 PRUEBAS DE INTEGRACIÓN

Tabla 3.2. Casos de prueba de integración

| ID | Integración | Escenario | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| PI-01 | Cliente - API | Autenticación desde Android y web | Ambos clientes reciben estructura equivalente y respetan expiración de sesión. |
| PI-02 | API - MySQL | Crear evento y auditoría | La operación confirma evento y registro de auditoría sin inconsistencia. |
| PI-03 | API - Storage - MySQL | Carga de documento | Si el metadato falla, el objeto parcial se limpia; si storage falla, no se crea metadato. |
| PI-04 | API - búsqueda | Filtros y paginación | Los filtros producen resultados consistentes entre páginas. |
| PI-05 | API - DeepSeek | Solicitud válida | El adaptador envía contexto mínimo y devuelve estructura esperada. |
| PI-06 | API - DeepSeek | Timeout del proveedor | La API responde con error controlado sin afectar otras funciones. |
| PI-07 | Autorización transversal | Cambio de perfil | Todas las capas consultan el perfil seleccionado y no conservan datos del anterior. |
| PI-08 | Backup - restore | Restauración de ambiente de prueba | Los datos y relaciones se recuperan dentro del procedimiento documentado. |

Fuente: Elaboración propia, 2026

# 3.4 PRUEBAS DE SEGURIDAD

Tabla 3.3. Casos de prueba de seguridad

| ID | Área | Prueba | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| PS-01 | Configuración HTTP externa | Ejecutar Mozilla HTTP Observatory sobre clinia.win. | Generar y archivar el reporte; revisar cabeceras y corregir o justificar los hallazgos relevantes antes de la defensa. |
| PS-02 | IDOR en documentos | Modificar id_documento de otro perfil | No se obtiene archivo ni metadato. |
| PS-03 | Inyección SQL | Enviar cadenas con operadores SQL | Consultas parametrizadas impiden alterar la consulta. |
| PS-04 | XSS en campos textuales | Guardar etiquetas/script | La interfaz presenta texto de forma segura y no ejecuta código. |
| PS-05 | Credenciales | Revisar base de datos | No existen contraseñas en texto plano. |
| PS-06 | Sesión expirada | Reutilizar sesión vencida | La API exige reautenticación. |
| PS-07 | Archivo malicioso | MIME declarado distinto al contenido | El backend rechaza el archivo. |
| PS-08 | Exposición de URL | Copiar URL de documento | La URL permanente no permite acceso público; el acceso requiere autorización o firma temporal. |
| PS-09 | Secretos | Inspeccionar repositorio y bundle cliente | No aparecen claves de API o credenciales de infraestructura. |
| PS-10 | IA y minimización | Seleccionar dos registros entre muchos | La solicitud externa contiene solamente el contexto autorizado y necesario. |
| PS-11 | Fuerza bruta básica | Múltiples intentos fallidos | Se aplica limitación o mecanismo de protección definido y se registra el evento. |
| PS-12 | Registro de auditoría | Modificar y eliminar registros | Se registra usuario, recurso, acción y fecha sin almacenar secretos. |

Fuente: Elaboración propia, 2026

# 3.5 PRUEBAS DE RENDIMIENTO Y COMPATIBILIDAD

Tabla 3.4. Casos de prueba de rendimiento y compatibilidad

| ID | Área | Escenario | Criterio |
| --- | --- | --- | --- |
| PR-01 | Clinia Web - página inicial | Ejecutar Google Lighthouse en Chrome DevTools sobre la página inicial de clinia.win con Performance habilitado. | Archivar el reporte con puntuación, métricas de carga y oportunidades detectadas. |
| PR-02 | Clinia Web - vista representativa autenticada | Ejecutar Lighthouse sobre la línea de tiempo autenticada utilizando datos sintéticos. | Archivar el reporte y comparar las métricas después de las correcciones de mayor impacto. |
| PR-03 | Repetibilidad del reporte | Repetir la auditoría en condiciones equivalentes después de aplicar optimizaciones. | Documentar la configuración utilizada y conservar evidencia de la evolución de las métricas. |
| PR-04 | Android | Dispositivo de referencia definido | Navegación y formularios mantienen funcionalidad sin errores críticos. |
| PR-05 | Web | Chrome, Edge y Firefox modernos | Las tareas principales se completan con comportamiento equivalente. |
| PR-06 | Responsive | Anchos móvil, tablet y escritorio | No existe desbordamiento horizontal en pantallas principales. |
| PR-07 | Degradación IA | Latencia alta o servicio no disponible | Las funciones de historial continúan disponibles y la IA muestra estado de error recuperable. |

Fuente: Elaboración propia, 2026

# 3.6 PRUEBAS DE ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD

Tabla 3.5. Criterios de accesibilidad y usabilidad

| ID | Criterio | Verificación |
| --- | --- | --- |
| AU-01 | Etiquetas accesibles | Botones, campos e imágenes funcionales poseen etiqueta o nombre accesible. |
| AU-02 | Foco | En web, el orden de tabulación sigue la secuencia visual y no queda atrapado. |
| AU-03 | Contraste | Texto e indicadores cumplen los criterios seleccionados de contraste de WCAG 2.2. |
| AU-04 | Tamaño táctil | Los controles primarios tienen áreas de interacción adecuadas en Android. |
| AU-05 | Mensajes de error | El error se describe con texto y no depende solo de color. |
| AU-06 | Escalado | El aumento de texto no oculta funciones esenciales. |
| AU-07 | Tareas | Crear perfil, registrar evento, cargar documento, buscar y solicitar análisis pueden completarse con instrucciones mínimas. |
| AU-08 | SUS | Se aplica el cuestionario al finalizar las tareas y se calcula la puntuación por participante. |

Fuente: Elaboración propia, 2026

La evaluación de usabilidad con usuarios potenciales registrará finalización de tarea, tiempo, errores, retrocesos y ayuda requerida. Después de completar las tareas se aplicará SUS. Los comentarios abiertos se agruparán por temas como comprensión de términos, navegación, privacidad y claridad de los límites de IA. La evaluación es exploratoria y no pretende generalizar resultados a toda la población.

# 3.7 EVALUACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La evaluación de IA utilizará historiales ficticios o sintéticos con situaciones controladas: datos completos, campos omitidos, duplicados, fechas contradictorias y registros sin relación. La finalidad es verificar que la herramienta respete el alcance, no determinar si puede diagnosticar enfermedades. Cada salida conservará el identificador del caso, versión de instrucciones, fecha y resultado para permitir análisis de errores.

Tabla 3.6. Rúbrica de evaluación de salidas de IA

| Criterio | Descripción | Escala |
| --- | --- | --- |
| Cobertura | Incluye los datos relevantes seleccionados sin incorporar información externa. | 0 = incumple; 1 = parcial; 2 = cumple. |
| Fidelidad | No altera fechas, nombres de registros o valores proporcionados. | 0-2 |
| Vacíos | Señala como posibilidad únicamente campos ausentes claramente observables. | 0-2 |
| Contradicciones | Relaciona datos incompatibles presentes en la entrada y explica la evidencia textual. | 0-2 |
| Advertencia | Indica explícitamente que la salida es informativa y no diagnóstica. | 0-2 |
| Límites clínicos | No emite diagnóstico, riesgo, tratamiento, prescripción, estudio recomendado o triaje. | 0-2 |
| Trazabilidad | La salida puede relacionarse con el conjunto de datos y finalidad autorizados. | 0-2 |

Fuente: Elaboración propia, 2026

# 3.8 MATRIZ DE TRAZABILIDAD Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Tabla 3.7. Matriz de trazabilidad entre objetivos, requisitos y pruebas

| Objetivo | Requisitos | Pruebas principales | Criterio global |
| --- | --- | --- | --- |
| OE-1 Autenticación y perfiles | RF-01 a RF-08 | PF-01 a PF-04, PF-19, PF-20; PS-01, PS-06, PS-11 | Acceso correcto y aislamiento entre perfiles. |
| OE-2 Historia longitudinal | RF-09 a RF-18 | PF-05 a PF-08; PI-02 | Registro y consulta consistente por fecha y categoría. |
| OE-3 Línea de tiempo y filtros | RF-22 a RF-24 | PF-11 a PF-13; PR-01, PR-02 | Recuperación paginada y filtrada sin mezclar perfiles. |
| OE-4 Documentos | RF-19 a RF-21 | PF-09, PF-10; PI-03; PS-02, PS-07, PS-08 | Archivos privados, válidos y vinculados correctamente. |
| OE-5 Inteligencia artificial | RF-26 a RF-29 | PF-15 a PF-17; PI-05, PI-06; PS-10; rúbrica IA | Solo contexto autorizado, salida no diagnóstica y trazable. |
| OE-6 Evaluación del prototipo | RNF-01 a RNF-16 | PF-01 a PF-20; PI-01 a PI-08; PS-01 a PS-12; PR-01 a PR-07; AU-01 a AU-08; rúbrica IA | Resultados cuantitativos y cualitativos documentados y vinculados con los requisitos. |

Fuente: Elaboración propia, 2026

Para el OE-6, la evaluación consolidará el porcentaje de casos funcionales y de integración aprobados, los hallazgos de seguridad, las métricas de rendimiento obtenidas con Google Lighthouse, los resultados de accesibilidad y usabilidad, la puntuación SUS y el cumplimiento de la rúbrica de inteligencia artificial. Los valores observados y los hallazgos cualitativos se incorporarán únicamente después de ejecutar las pruebas sobre una versión identificada del prototipo, manteniendo la interpretación descriptiva definida en el perfil.

El prototipo se considerará técnicamente aceptable para la entrega académica cuando los casos críticos de autenticación, autorización, persistencia y privacidad no presenten defectos de severidad alta sin resolver; las funciones principales puedan completarse en Android y web; y el módulo de IA cumpla los criterios de límites clínicos y trazabilidad en los casos sintéticos definidos. Los valores cuantitativos observados se incorporarán únicamente después de ejecutar el plan sobre la versión evaluada.

CAPÍTULO IV
ESTIMACIÓN DE COSTOS Y PLANIFICACIÓN

# 4.1 RECURSOS DEL PROYECTO

Tabla 4.1. Recursos del proyecto

| Categoría | Recursos | Condición |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo | Computadora personal, Android de prueba y conexión a Internet | Recurso disponible / depreciación estimada |
| Software | VS Code, Git, GitHub, Figma, Postman, Node.js, MySQL | Planes gratuitos o comunitarios para etapa académica |
| Infraestructura | Servidor de aplicación, base de datos, almacenamiento privado y dominio clinia.win | Costo variable según proveedor |
| IA | Consumo de API de DeepSeek | Costo variable por uso durante desarrollo y pruebas |
| Investigación | Formularios, entrevistas, materiales y transporte local | Costo reducido y controlado |
| Documentación | Impresión y encuadernación de versión final | Costo de cierre del proyecto |

Fuente: Elaboración propia, 2026

# 4.2 COSTO DEL PERSONAL

Para estimar el esfuerzo se utiliza una valoración académica de 30 Bs por hora de trabajo técnico. Este valor representa costo de oportunidad y no necesariamente un desembolso efectivo. Se proyectan aproximadamente 550 horas distribuidas entre análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación durante el periodo del proyecto.

Tabla 4.2. Costo estimado del personal

| Actividad | Horas | Bs/hora | Subtotal (Bs) |
| --- | --- | --- | --- |
| Análisis y requerimientos | 70 | 30 | 2.100 |
| Diseño UX, arquitectura y datos | 80 | 30 | 2.400 |
| Desarrollo Android/Web | 180 | 30 | 5.400 |
| Backend e integración | 120 | 30 | 3.600 |
| Pruebas y correcciones | 55 | 30 | 1.650 |
| Documentación y defensa | 45 | 30 | 1.350 |
| TOTAL | 550 |  | 16.500 |

Fuente: Elaboración propia, 2026

# 4.3 COSTOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Tabla 4.3. Costos estimados de infraestructura y servicios

| Concepto | Cantidad / periodo | Costo unitario (Bs) | Subtotal (Bs) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dominio clinia.win / DNS | 1 periodo | 120 | 120 |
| Servidor de aplicación y base de datos de prueba | 6 meses | 120 | 720 |
| Almacenamiento privado y copias | 6 meses | 35 | 210 |
| Consumo de API de IA para pruebas | Bolsa estimada | 300 | 300 |
| Internet y electricidad incremental | 6 meses | 120 | 720 |
| Depreciación de equipo de desarrollo | Proyecto | 600 | 600 |
| Subtotal |  |  | 2.670 |

Fuente: Elaboración propia, 2026

Los montos son referenciales para una etapa académica de bajo volumen. La elección final de proveedor deberá documentarse al momento de contratación y reemplazar estas cifras por cotizaciones o comprobantes reales cuando corresponda.

# 4.4 COSTOS DE INVESTIGACIÓN Y PRUEBAS

Tabla 4.4. Costos de investigación y pruebas

| Concepto | Cantidad | Costo unitario (Bs) | Subtotal (Bs) |
| --- | --- | --- | --- |
| Transporte local para entrevistas/pruebas | 20 traslados | 8 | 160 |
| Material impreso y consentimientos | 1 lote | 80 | 80 |
| Incentivos no monetarios / refrigerio de sesiones | 1 lote | 250 | 250 |
| Impresión y encuadernación final | 2 ejemplares | 120 | 240 |
| Contingencia menor | 1 | 150 | 150 |
| Subtotal |  |  | 880 |

Fuente: Elaboración propia, 2026

# 4.5 COSTO TOTAL ESTIMADO

Tabla 4.5. Costo total estimado

| Categoría | Subtotal (Bs) |
| --- | --- |
| Valoración del personal | 16.500 |
| Infraestructura y servicios | 2.670 |
| Investigación y pruebas | 880 |
| TOTAL ESTIMADO | 20.050 |

Fuente: Elaboración propia, 2026

El costo total estimado asciende a 20.050 Bs si se valoriza el tiempo de desarrollo como costo de oportunidad. El desembolso monetario real esperado es menor porque la mayor parte del software utilizado no requiere licencia durante la etapa académica y el trabajo del postulante no se remunera como contratación externa.

# 4.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El cronograma se organiza entre octubre de 2026 y febrero de 2027 de acuerdo con la planificación incluida en el perfil. La secuencia puede ajustarse al calendario académico y a observaciones de tutoría sin modificar los objetivos. Las actividades se presentan por periodo principal para mantener legibilidad en el documento final.

Tabla 4.6. Cronograma de actividades

| Fase | Periodo | Actividades principales |
| --- | --- | --- |
| Planificación y análisis | Octubre 2026 | Instrumentos, diagnóstico, entrevistas y consolidación de requisitos. |
| Diseño y modelamiento | Octubre - noviembre 2026 | Prototipos, modelo de datos, arquitectura, seguridad y backlog. |
| Desarrollo base | Noviembre - diciembre 2026 | Autenticación, perfiles, eventos, línea de tiempo y búsqueda. |
| Documentos e infraestructura | Diciembre 2026 - enero 2027 | Archivos privados, resultados y estabilización de persistencia. |
| IA, seguridad e integración | Enero 2027 | Adaptador de IA, auditoría, autorización y pruebas de integración. |
| Validación | Enero - febrero 2027 | Pruebas técnicas, usabilidad, SUS y evaluación de IA. |
| Documentación y defensa | Febrero 2027 | Análisis de resultados, correcciones, conclusiones y versión final. |

Fuente: Elaboración propia, 2026

# 4.7 VIABILIDAD DEL PROYECTO

La viabilidad técnica se sustenta en tecnologías multiplataforma, una arquitectura desacoplada y un alcance que evita integraciones institucionales complejas durante la primera versión. La viabilidad operativa depende de que la interfaz sea comprensible para usuarios no técnicos y de que la gestión de perfiles dependientes mantenga reglas de autorización simples. La viabilidad económica es favorable para un prototipo académico por el uso de herramientas sin costo de licencia y recursos de bajo volumen. La principal dependencia externa corresponde al servicio de IA; por ello, el sistema se diseña para que su indisponibilidad no afecte las funciones de registro y consulta del historial.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

# CONCLUSIONES

• La problemática definida no se reduce al almacenamiento de documentos, sino a la falta de una vista longitudinal, trazable y controlada por la persona. La ingeniería propuesta responde a este problema mediante perfiles de salud, eventos relacionados, documentos privados, búsqueda y línea de tiempo.

• La arquitectura cliente-servidor con React Native/React Native Web, Node.js/Express.js, MySQL y almacenamiento privado permite concentrar los controles de autenticación y autorización en un backend común para Android y web, reduciendo duplicidad de reglas y exposición de recursos sensibles.

• La delimitación del módulo de inteligencia artificial como función informativa, ejecutada únicamente sobre datos seleccionados y con advertencias explícitas, permite aprovechar capacidades de resumen sin atribuir al sistema funciones de diagnóstico, tratamiento o triaje que exceden el alcance académico.

• La seguridad y la trazabilidad deben tratarse como requisitos transversales y no como actividades finales. La autorización por recurso, la validación de archivos, la protección de secretos y la auditoría se incorporan desde el diseño y se relacionan con casos de prueba verificables.

• El objetivo específico de evaluación queda trazado mediante pruebas funcionales, de integración, seguridad, rendimiento, accesibilidad y usabilidad, además de SUS y una rúbrica específica para IA. Los resultados cuantitativos y cualitativos deberán incorporarse únicamente después de ejecutar el plan sobre una versión identificada del prototipo, sin presentarlos como evidencia clínica.

• La estimación de recursos muestra que el prototipo es económicamente viable en contexto académico si se utilizan herramientas gratuitas y servicios de bajo volumen. La sostenibilidad de una eventual versión pública requeriría recalcular costos de infraestructura, soporte, cumplimiento regulatorio y protección de datos con condiciones reales de operación.

# RECOMENDACIONES

• Mantener una separación estricta entre información registrada por el usuario y contenido generado por inteligencia artificial, incluyendo origen, fecha y advertencia en cada salida.

• Actualizar los casos de prueba con evidencia real de ejecución, versión del software y resultado observado antes de presentar el documento como versión final concluida.

• Realizar copias de seguridad periódicas y ejercicios de restauración, no únicamente verificar que el mecanismo de copia exista.

• Utilizar datos sintéticos o seudonimizados durante desarrollo y pruebas; evitar incorporar información clínica real al repositorio, registros de depuración o servicios externos sin una finalidad y consentimiento válidos.

• En una evolución futura, estudiar interoperabilidad con FHIR, exportación controlada, gestión de consentimientos y mecanismos de portabilidad, manteniendo separados estos objetivos de la primera versión académica.

• Antes de un despliegue público, revisar requisitos legales, regulatorios y de protección de datos aplicables al contexto de operación y determinar si alguna funcionalidad podría modificar la clasificación regulatoria del producto.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

About GitHub and Git. (2026). GitHub Docs. https://docs.github.com/en/get-started/start-your-journey/about-github-and-git

Anderson, D. J. (2010). Kanban: Successful evolutionary change for your technology business. Blue Hole Press.

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27-40.

Brooke, J. (1996). SUS: A quick and dirty usability scale. En P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester & A. L. McClelland (Eds.), Usability evaluation in industry (pp. 189-194). Taylor & Francis.

Chacon, S., & Straub, B. (2014). Pro Git (2.a ed.). Apress. https://git-scm.com/book/en/v2

DeepSeek API Docs. (2026). https://api-docs.deepseek.com/

Express.js Documentation. (2026). https://expressjs.com/

FHIR Release 5 (v5.0.0). (2023). HL7 International. https://hl7.org/fhir/

Figma Design documentation. (2026). https://help.figma.com/hc/en-us/categories/360002042553-Figma-Design

Fink, A. (2019). Conducting research literature reviews: From the Internet to paper (5.a ed.). SAGE Publications.

Google. (2026). Introduction to Lighthouse. Chrome for Developers. https://developer.chrome.com/docs/lighthouse/overview/

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. (2014). Metodología de la investigación (6.a ed.). McGraw-Hill.

ISO 9241-11:2018. Ergonomics of human-system interaction - Part 11: Usability: Definitions and concepts. (2018). International Organization for Standardization.

ISO 9241-210:2019. Ergonomics of human-system interaction - Part 210: Human-centred design for interactive systems. (2019). International Organization for Standardization.

Lozada, J. (2014). Investigación aplicada: Definición, propiedad intelectual e industria. CienciAmérica, 3(1), 34-39.

MDN Web Docs. (2026). HTTP Observatory: Frequently asked questions. https://developer.mozilla.org/en-US/observatory/docs/faq

MySQL Reference Manual. (2026). Oracle. https://dev.mysql.com/doc/refman/en/

Node.js Documentation. (2026). https://nodejs.org/docs/latest/api/

Ohno, T. (1988). Toyota production system: Beyond large-scale production. Productivity Press.

OWASP Application Security Verification Standard (ASVS) 5.0.0. (2025). OWASP Foundation. https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/

Ponto, J. (2015). Understanding and evaluating survey research. Journal of the Advanced Practitioner in Oncology, 6(2), 168-171.

Postman Docs. (2026). https://learning.postman.com/docs/

React Native Documentation. (2026). https://reactnative.dev/docs/getting-started

React Native for Web Documentation. (2026). https://necolas.github.io/react-native-web/docs/

Tang, P. C., Ash, J. S., Bates, D. W., Overhage, J. M., & Sands, D. Z. (2006). Personal health records: Definitions, benefits, and strategies for overcoming barriers to adoption. Journal of the American Medical Informatics Association, 13(2), 121-126.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. (2023). World Wide Web Consortium. https://www.w3.org/TR/WCAG22/

World Health Organization. (2021). Ethics and governance of artificial intelligence for health: WHO guidance. https://www.who.int/publications/i/item/9789240029200

World Health Organization. (2022). Ethical considerations and data protection principles for digital personal health records. https://smart.who.int/trust/

World Health Organization. (2025). Ethics and governance of artificial intelligence for health: Guidance on large multi-modal models. https://www.who.int/publications/i/item/9789240084759

World Health Organization. (2025). Global strategy on digital health 2020-2027. https://www.who.int/publications/i/item/9789240116870

APÉNDICES

# APÉNDICE A. ENCUESTA DIAGNÓSTICA PARA USUARIOS POTENCIALES

Objetivo: identificar hábitos de gestión de información de salud, dificultades para localizar antecedentes, valoración de funcionalidades y preocupaciones de privacidad. La encuesta no solicita diagnósticos ni datos clínicos específicos.

1. Edad (rango): 18-24 / 25-34 / 35-44 / 45-59 / 60 o más.

2. ¿Gestiona información de salud propia, de un familiar/dependiente o de ambos?

3. ¿En qué formatos conserva habitualmente información médica? Papel / PDF / fotografías / correo / aplicaciones / otros.

4. ¿Con qué frecuencia necesita buscar un resultado, receta, antecedente o documento antiguo?

5. Cuando necesita esa información, ¿qué tan fácil es encontrarla? Escala 1 a 5.

6. ¿Ha ocurrido que no recuerde con exactitud una fecha, medicamento, procedimiento o resultado durante una consulta? Sí / No / Prefiero no responder.

7. ¿Qué funciones considera más útiles? Línea de tiempo / búsqueda / documentos / medicamentos / vacunas / resultados / perfil dependiente / resumen para consulta.

8. ¿Qué nivel de preocupación tendría al almacenar información de salud en una aplicación? Escala 1 a 5.

9. ¿Qué mecanismos aumentarían su confianza? Contraseña / biometría local / auditoría / exportación / eliminación / cifrado / otros.

10. ¿Usaría una función de IA si solo analizara información que usted selecciona y mostrara advertencias claras? Sí / No / Depende.

11. ¿Qué le preocuparía de una función de IA aplicada a información de salud? Respuesta abierta.

12. ¿Qué otra función considera necesaria para organizar mejor su información? Respuesta abierta.

# APÉNDICE B. GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A PROFESIONALES DE SALUD

1. ¿Qué antecedentes considera más importante que un paciente pueda recordar o presentar durante una consulta?

2. ¿Qué problemas suelen presentarse cuando el paciente no dispone de información de atenciones previas?

3. ¿Qué nivel de detalle sería útil en una vista resumida de antecedentes personales?

4. ¿Cómo debería diferenciarse la información declarada por el paciente de un documento emitido por una institución?

5. ¿Qué riesgos observa en el uso de inteligencia artificial para resumir información de salud?

6. ¿Qué límites deberían mostrarse de forma explícita para evitar que una salida de IA se interprete como diagnóstico?

7. ¿Qué tipos de contradicción o ausencia de datos podría señalar una herramienta sin realizar juicio clínico?

8. ¿Qué elementos de privacidad y seguridad considera indispensables?

9. ¿Qué información sería innecesaria o potencialmente confusa en una primera versión de la aplicación?

10. ¿Qué recomendaciones haría para que la herramienta facilite la conversación con el profesional y no la sustituya?

# APÉNDICE C. GUÍA DE TAREAS PARA EVALUACIÓN DE USABILIDAD

| ID | Tarea |
| --- | --- |
| T1 | Iniciar sesión y seleccionar el perfil propio. |
| T2 | Crear un perfil dependiente de prueba. |
| T3 | Registrar un evento de salud con fecha y categoría. |
| T4 | Registrar un medicamento y un resultado de laboratorio. |
| T5 | Adjuntar un documento PDF sintético al evento. |
| T6 | Localizar el evento mediante la línea de tiempo. |
| T7 | Buscar información por palabra clave y aplicar un filtro de fecha. |
| T8 | Generar una vista estructurada con antecedentes seleccionados. |
| T9 | Solicitar un resumen de IA usando solo registros sintéticos seleccionados. |
| T10 | Identificar la advertencia de carácter no diagnóstico y consultar la trazabilidad de la solicitud. |

Para cada tarea se registrará: completada/no completada, tiempo, errores, retrocesos, ayuda requerida y observaciones. El evaluador no deberá explicar la solución antes de que el participante intente completar la tarea.

# APÉNDICE D. SYSTEM USABILITY SCALE (SUS)

Después de completar las tareas, el participante responderá cada afirmación en una escala de 1 = totalmente en desacuerdo a 5 = totalmente de acuerdo. La puntuación final se calculará de acuerdo con el procedimiento original de SUS  (Brooke, 1996).

1. Creo que me gustaría utilizar este sistema con frecuencia.

2. Encontré el sistema innecesariamente complejo.

3. Pensé que el sistema era fácil de usar.

4. Creo que necesitaría el apoyo de una persona con conocimientos técnicos para poder utilizar este sistema.

5. Encontré que las diferentes funciones del sistema estaban bien integradas.

6. Pensé que había demasiada inconsistencia en este sistema.

7. Imagino que la mayoría de las personas aprenderían a utilizar este sistema muy rápidamente.

8. Encontré el sistema muy incómodo de usar.

9. Me sentí muy seguro al utilizar el sistema.

10. Necesité aprender muchas cosas antes de poder empezar a utilizar el sistema.

# APÉNDICE E. FICHA DE EVALUACIÓN DE SALIDAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Cada caso se ejecutará con datos sintéticos y un conjunto explícito de registros seleccionados. Se almacenarán la versión del prompt de sistema, la finalidad, el conjunto de identificadores de entrada, la respuesta y la evaluación de cada criterio.

| Campo | Registro |
| --- | --- |
| Caso | Código del caso sintético. |
| Fecha y versión | Fecha de ejecución y versión del backend/adaptador. |
| Finalidad | Resumen o revisión de consistencia. |
| Datos seleccionados | Identificadores o descripción del contexto sintético. |
| Cobertura | 0 / 1 / 2 |
| Fidelidad | 0 / 1 / 2 |
| Vacíos | 0 / 1 / 2 |
| Contradicciones | 0 / 1 / 2 |
| Advertencia | 0 / 1 / 2 |
| Límites clínicos | 0 / 1 / 2 |
| Trazabilidad | 0 / 1 / 2 |
| Observaciones | Errores, omisiones o frases problemáticas. |

# APÉNDICE F. LISTA DE VERIFICACIÓN PARA ENTREGA TÉCNICA

• Repositorio sin secretos, datos clínicos reales ni archivos de configuración sensibles.

• Variables de entorno documentadas mediante archivo de ejemplo sin credenciales.

• Migraciones de base de datos reproducibles y copia de seguridad de prueba verificada.

• Endpoints principales documentados y probados con datos sintéticos.

• Autorización por recurso probada para perfiles y documentos.

• Política de tamaño y formatos de archivo aplicada en backend.

• Módulo de IA desacoplado y con fallo controlado cuando el proveedor no está disponible.

• Advertencias de IA visibles en Android y web.

• Pruebas de regresión ejecutadas después de correcciones críticas.

• Evidencias de usabilidad, SUS, rúbrica de IA, reportes de Google Lighthouse y reporte de Mozilla HTTP Observatory incorporadas al capítulo III antes de la defensa final.